DARK MOON

Plan Maestro de Magia, Habilidades y Maestrías de Dark Moon

Versión 1.8

| Repositorio | https://github.com/Lordtias/Dark-Moon.git |
| --- | --- |
| Rama | main |
| Referencia base | ea875089d5d67c55f00ec9c9b6968ce59391a717 |
| Estado cubierto | ETAPA 7 implementada como entrega sin commit ni push |
| Fecha | 26 de julio de 2026 |

Documento consolidado de arquitectura, decisiones y planificación

# 1. Estado ejecutivo

La versión 1.8 consolida las decisiones del Plan Maestro y registra la implementación de ETAPA 7 — Interfaz completa de habilidades y maestrías. El sistema mantiene una única progresión mágica, un motor configurable de ejecución y una barra de accesos rápidos que no duplica grados ni puntos.

Decisión congelada — Los desbloqueos de habilidades continúan en niveles de maestría 0, 3 y 6. La propuesta 10/40/70 fue descartada como obsoleta.

| Área | Estado v1.8 | Contrato vigente |
| --- | --- | --- |
| Daño elemental y resistencias | Completado | Tipos elementales comunes y resistencias limitadas. |
| Efectos temporales | Completado | Daño periódico y control integrados a la agenda. |
| INT, SAB y Maná | Completado | Atributos mágicos y regeneración configurables. |
| Estado de combate | Completado | Regeneración de Vida condicionada; Maná no bloqueado. |
| Maestrías y puntos | Completado | ProgresoMagicoJugador como fuente única. |
| Motor de habilidades | Completado | Selección, preparación, confirmación y recompensa. |
| Catalizadores | Completado y refactorizado | Varitas y bastones como armas generales. |
| Interfaz y barra | ETAPA 7 | Panel, grados, puntos, confirmaciones y persistencia de accesos. |

## 1.1 Resultado de ETAPA 7

Botón Habilidades ubicado a la derecha de las diez ranuras numeradas.

Panel con categorías Mágicas, Básicas, Armas y Armaduras.

Fuego, Frío, Rayo y Veneno con colores temáticos, sin convertir CSS en regla de juego.

Aprendizaje y mejora mediante los contratos públicos de ProgresoMagicoJugador.

Elección explícita entre punto universal y punto específico cuando ambos son válidos.

Confirmación antes de cada gasto, reemplazo o desasignación.

Barra manual: aprender no autoasigna y quitar permanece quitado.

Persistencia directa de diez IDs o null, sin migradores de guardados anteriores.

# 2. Visión y principios

Dark Moon debe permitir construcciones híbridas: cualquier profesión puede desarrollar las cuatro maestrías mágicas salvo restricción declarada en configuración. La capacidad real de una construcción surge de atributos, recursos, equipamiento, grados y decisiones de progreso, no de una prohibición rígida por clase.

## 2.1 Invariantes de arquitectura

ProgresoMagicoJugador es la única fuente de maestrías, experiencia, niveles, puntos y grados.

La barra guarda referencias de acceso rápido; nunca decide si una habilidad está aprendida.

El motor de habilidades no se duplica para la interfaz, los catalizadores ni futuras categorías.

Lanzar una habilidad no requiere bastón ni varita.

Dos varitas no duplican el lanzamiento, Maná, tiempo, idEjecucion ni experiencia.

El daño, las resistencias y los efectos utilizan los motores comunes.

Toda mutación significativa se valida antes de descontar recursos.

No se implementan habilidades otorgadas por objetos dentro del hito inicial.

Las pruebas oficiales no requieren Node.js, .mjs ni dependencias externas.

## 2.2 Convención de tiempo

Menor coste temporal significa una acción más rápida. El sistema usa la agenda común del juego. Una habilidad consume tiempo una sola vez en su fase de confirmación; abrir paneles, seleccionar tarjetas, apuntar o cancelar no consume tiempo.

## 2.3 Convención de experiencia de maestría

Una ejecución efectiva concede experiencia proporcional al Maná realmente consumido. El idEjecucion deduplica la recompensa. Daño cero por resistencia, cantidad de impactos, críticos, pulsos o muerte del objetivo no multiplican la experiencia.

# 3. Modelo de progresión

## 3.1 Reglas generales

| Regla | Valor inicial |
| --- | --- |
| Punto universal inicial | 1 |
| Puntos universales por nivel general | 1 |
| Punto de atributo por nivel general | 1 |
| Punto específico por nivel de maestría | 1 |
| Nivel máximo de maestría | 10 |
| Requisitos básica/intermedia/avanzada | 0 / 3 / 6 |
| Grados máximos básica/intermedia/avanzada | 4 / 3 / 3 |
| Factor inicial de XP por Maná | 1 |

## 3.2 Tipos de punto

Universal: puede invertirse en cualquier habilidad válida de una maestría disponible.

Específico: solo puede invertirse en una habilidad de la maestría que lo generó.

Cuando ambos están disponibles, la interfaz recomienda el específico, pero exige confirmación del jugador.

Una operación exitosa consume exactamente un punto y aumenta exactamente un grado.

## 3.3 Estados visuales

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Bloqueada | No cumple el nivel de maestría requerido. |
| Disponible | Cumple requisitos y todavía no fue aprendida. |
| Aprendida | Tiene grado mayor que cero. |
| Mejorable | No alcanzó el máximo y existe al menos un punto válido. |
| Grado máximo | No puede recibir más grados. |
| Sin puntos | Cumple requisitos, pero no tiene un punto compatible. |
| Asignada | Está vinculada a una de las ranuras 1–0. |
| Seleccionada | Es la tarjeta o habilidad activa en la interacción actual. |

# 4. Catálogo inicial

## 4.1 Maestrías mágicas

| ID | Nombre | Tema visual | Profesiones iniciales |
| --- | --- | --- | --- |
| fuego | Fuego | Rojo y naranja incandescente | Guerrero, Rogue, Mago |
| frio | Frío | Celeste y azul frío | Guerrero, Rogue, Mago |
| rayo | Rayo | Violeta eléctrico | Guerrero, Rogue, Mago |
| veneno | Veneno | Verde tóxico | Guerrero, Rogue, Mago |

## 4.2 Habilidades

| Maestría | Básica — nivel 0, grado 4 | Intermedia — nivel 3, grado 3 | Avanzada — nivel 6, grado 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuego | Ascua | Explosión ígnea | Incinerar |
| Frío | Esquirla de hielo | Nova de escarcha | Prisión glacial |
| Rayo | Chispa | Cadena de rayos | Descarga fulminante |
| Veneno | Aguijón tóxico | Nube tóxica | Plaga corrosiva |

Corte jugable actual — Aguijón tóxico es la única habilidad con ejecución completa al cierre de ETAPA 7. Las demás pueden visualizarse, aprenderse y mejorarse, pero permanecen marcadas como ejecución en construcción hasta sus etapas de contenido.

## 4.3 Categorías futuras visibles

Básicas: sección vacía preparada para Descansar, Investigar y futuras acciones generales.

Armas: familias reales del catálogo, por ejemplo daga, espada, mandoble, hacha, lanza, arco, varita y bastón.

Armaduras: liviana, media y pesada.

Las categorías futuras no crean todavía XP, niveles, puntos ni bonificaciones.

# 5. Contrato común de ejecución

| Fase | Responsabilidad | Muta estado |
| --- | --- | --- |
| Selección | Comprueba ranura, configuración y grado aprendido. | No |
| Preparación | Resuelve objetivo, geometría, alcance, línea de visión, coste, daño y efectos. | No |
| Confirmación | Genera ID, descuenta Maná real, aplica hostilidad, daño, efectos y tiempo. | Sí |
| Recompensa | Notifica una vez a ProgresoMagicoJugador. | Solo progreso |

## 5.1 Integración con sistemas existentes

Daño elemental: se calcula mediante el motor común y admite Potencia de Habilidad.

Resistencias: reducen el resultado final sin invalidar un lanzamiento ya confirmado.

Efectos: utilizan el motor temporal y sus reglas de acumulación.

INT y SAB: intervienen mediante estadísticas derivadas, no desde la interfaz.

Alcance y patrones: se validan antes del gasto.

Línea de visión: se exige solo cuando la configuración de la habilidad lo declara.

Estado de combate: una habilidad hostil registra hostilidad una vez.

Agenda temporal: el coste se aplica una sola vez después de la ejecución válida.

## 5.2 Catalizadores

Varitas y bastones pertenecen al catálogo general de armas. La Potencia de Habilidad es un porcentaje visible del arma y puede aumentarse mediante prefijos compatibles. Las habilidades no dependen del equipamiento, aunque el equipamiento puede modificar su potencia mediante el contexto común.

# 6. ETAPA 7 — Interfaz completa

## 6.1 Composición visual

La línea inferior contiene las diez ranuras y, después de un separador, el botón Habilidades.

El panel se abre como diálogo modal y bloquea la entrada de habilidades mientras está activo.

La navegación principal contiene Mágicas, Básicas, Armas y Armaduras.

Mágicas permite alternar entre Fuego, Frío, Rayo y Veneno.

Cada escuela muestra nivel, experiencia, progreso, puntos específicos y tres tarjetas.

La cabecera global muestra puntos universales y total de puntos específicos.

## 6.2 Aprendizaje y mejora

Seleccionar una tarjeta no gasta recursos.

Pulsar Aprender o Mejorar abre una confirmación.

La confirmación muestra grado anterior, grado nuevo y saldo de puntos.

Si ambos tipos de punto son válidos, el jugador elige uno explícitamente.

El dominio revalida nivel, saldo, maestría de origen y grado máximo.

Una operación exitosa repinta desde el resumen real de ProgresoMagicoJugador.

## 6.3 Barra

Solo una habilidad aprendida y con ejecución jugable puede asignarse.

Asignar la misma habilidad a otra ranura la mueve; no la duplica.

Reemplazar una ranura ocupada requiere confirmación.

Quitar una habilidad no reduce su grado ni la desaprende.

La consulta del estado nunca rellena automáticamente ranuras vacías.

Las teclas 1–0 seleccionan ranuras cuando el panel está cerrado.

## 6.4 Iconos y fallback

Cada habilidad toma su icono desde la ruta configurada. Una ruta nula o una carga fallida produce un fallback legible con inicial o símbolo temático; la habilidad conserva todas sus funciones.

# 7. Persistencia y ciclo de vida

## 7.1 Guardado de barra

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Clave | dark-moon:barra-habilidades:v1 |
| Versión | 1 |
| Ranuras | Array de exactamente 10 posiciones |
| Valor válido | ID de habilidad normalizado o null |
| Duplicados | Rechazados |
| No aprendida | Rechazada |
| Sin ejecución | Rechazada |

Sin migradores — Se parte de la premisa explícita de que no existen persistencias anteriores que deban conservarse. ETAPA 7 no crea migradores ni ramas de compatibilidad histórica.

## 7.2 Ciclo de mapas

ControladorPartida destruye los controladores del mapa anterior.

ControladorPartidaEtapa7 destruye su integración de habilidades anterior.

El controlador base crea el nuevo Juego y los controladores existentes.

La subclase crea una única IntegracionHabilidadesEtapa7 para el nuevo Juego.

La barra se restaura después de validar sus referencias contra el jugador actual.

La integración normaliza explícitamente los alias jugador/player y mapa/map que antes aportaba el instalador provisional, sin volver a instrumentar prototipos.

## 7.3 Actualización reactiva

Las mutaciones públicas de ProgresoMagicoJugador se observan únicamente para notificar repintado y guardado. El observador no conserva una segunda copia. La barra y el panel reaccionan a eventos del sistema; el intervalo de 250 ms queda reservado al procesamiento de efectos temporales, no al sondeo visual.

# 8. Hoja de ruta maestra

| Etapa | Nombre | Estado | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Revalidación y congelamiento | Completada | Fijar decisiones y contratos. |
| 1 | Daño elemental y resistencias | Completada | Unificar tipos de daño y mitigación. |
| 2 | Efectos temporales | Completada | Daño periódico y control. |
| 3 | INT, SAB y Maná | Completada | Recursos y estadísticas mágicas. |
| 3A | Estado de combate y Vida | Completada | Bloquear regeneración de Vida en combate. |
| 4 | Maestrías, XP y puntos | Completada | ProgresoMagicoJugador y persistencia. |
| 5 | Motor de habilidades y grados | Completada | Ejecución configurable y corte Aguijón tóxico. |
| 6 | Catalizadores y ataques mágicos | Completada + refactor | Varitas, bastones y Potencia de Habilidad. |
| 7 | Interfaz de habilidades y maestrías | Entrega actual | Panel, gastos, barra y accesos persistentes. |
| 8 | Corte vertical básico | Próxima | Ascua, Esquirla, Chispa y revisión de Aguijón. |
| 9 | Enemigos y afijos elementales | Pendiente | Utilidad enemiga y objetos. |
| 10 | Habilidades intermedias | Pendiente | Cuatro habilidades de grado 3. |
| 11 | Habilidades avanzadas | Pendiente | Cuatro habilidades de grado 3. |
| 12 | Balance y analizador | Pendiente | Calibración del tramo 1–10. |
| 13 | Cierre y extensibilidad | Pendiente | Contratos para expansión futura. |

# 9. ETAPA 8 — Corte vertical de habilidades básicas

## Objetivo

Implementar las cuatro habilidades básicas completas reutilizando el motor de ETAPA 5 y la interfaz de ETAPA 7.

## Contenido

| Maestría | Habilidad | Grados |
| --- | --- | --- |
| Fuego | Ascua | 4 |
| Frío | Esquirla de hielo | 4 |
| Rayo | Chispa | 4 |
| Veneno | Aguijón tóxico | 4, ya disponible y sujeto a revisión de convivencia |

## Decisiones

Definir daño, Maná, tiempo, alcance, patrón, línea de visión y efectos por grado en JSON.

No crear clases específicas por habilidad salvo necesidad demostrada del motor.

Agregar iconos por ruta con fallback ya disponible.

Mantener una única recompensa de experiencia por idEjecucion.

Validar sin arma, con bastón, una varita y dos varitas.

No modificar habilidades intermedias ni avanzadas.

## Criterios de aceptación

Las cuatro básicas son aprendibles, asignables y ejecutables.

Cada grado usa exactamente su configuración.

Daño, efectos y Potencia de Habilidad se aplican una vez.

Los bloqueos previos no consumen Maná ni tiempo.

La interfaz se actualiza sin cambios estructurales adicionales.

# ETAPA 9 — Enemigos y afijos elementales

## Objetivo

Dar utilidad sistemática a resistencias, daño elemental y afijos en enemigos y objetos.

## Alcance inicial

Configurar enemigos con resistencias y fuentes elementales.

Activar afijos soportados por motores existentes.

Comparar rendimiento físico y mágico.

No introducir nuevas maestrías jugables.

## Dependencias

Todas las etapas anteriores deben estar cerradas y verificadas sobre el HEAD real de main antes de comenzar.

## Restricciones comunes

No duplicar motores ni fuentes de verdad.

No utilizar Node.js, .mjs, .patch ni dependencias externas para las pruebas solicitadas.

Entregar archivos completos y comandos de consola reproducibles.

No realizar commit ni push salvo solicitud expresa.

# ETAPA 10 — Habilidades intermedias

## Objetivo

Implementar Explosión ígnea, Nova de escarcha, Cadena de rayos y Nube tóxica.

## Alcance inicial

Tres grados por habilidad.

Requisitos de maestría nivel 3.

Patrones diferenciados sin duplicar motores.

Pruebas de múltiples objetivos y efectos.

## Dependencias

Todas las etapas anteriores deben estar cerradas y verificadas sobre el HEAD real de main antes de comenzar.

## Restricciones comunes

No duplicar motores ni fuentes de verdad.

No utilizar Node.js, .mjs, .patch ni dependencias externas para las pruebas solicitadas.

Entregar archivos completos y comandos de consola reproducibles.

No realizar commit ni push salvo solicitud expresa.

# ETAPA 11 — Habilidades avanzadas

## Objetivo

Implementar Incinerar, Prisión glacial, Descarga fulminante y Plaga corrosiva.

## Alcance inicial

Tres grados por habilidad.

Requisitos de maestría nivel 6.

Control y daño avanzados con límites claros.

Validación de jefes y resistencias extremas.

## Dependencias

Todas las etapas anteriores deben estar cerradas y verificadas sobre el HEAD real de main antes de comenzar.

## Restricciones comunes

No duplicar motores ni fuentes de verdad.

No utilizar Node.js, .mjs, .patch ni dependencias externas para las pruebas solicitadas.

Entregar archivos completos y comandos de consola reproducibles.

No realizar commit ni push salvo solicitud expresa.

# ETAPA 12 — Balance y analizador

## Objetivo

Calibrar progresión, Maná, tiempo, daño, grados y experiencia para niveles 1–10.

## Alcance inicial

Simulaciones deterministas y partidas manuales.

Comparar Guerrero, Rogue, Mago e híbridos.

Revisar mapas, jefes y objetos.

No cambiar contratos sin contradicción demostrable.

## Dependencias

Todas las etapas anteriores deben estar cerradas y verificadas sobre el HEAD real de main antes de comenzar.

## Restricciones comunes

No duplicar motores ni fuentes de verdad.

No utilizar Node.js, .mjs, .patch ni dependencias externas para las pruebas solicitadas.

Entregar archivos completos y comandos de consola reproducibles.

No realizar commit ni push salvo solicitud expresa.

# ETAPA 13 — Cierre y extensibilidad

## Objetivo

Documentar el hito y dejar contratos claros para nuevas maestrías y rarezas.

## Alcance inicial

Consolidar documentación y referencias.

Definir ejemplos deshabilitados de armas y armaduras.

Evaluar activación futura de rareza Rara.

Registrar próximos hitos sin implementar contenido físico nuevo.

## Dependencias

Todas las etapas anteriores deben estar cerradas y verificadas sobre el HEAD real de main antes de comenzar.

## Restricciones comunes

No duplicar motores ni fuentes de verdad.

No utilizar Node.js, .mjs, .patch ni dependencias externas para las pruebas solicitadas.

Entregar archivos completos y comandos de consola reproducibles.

No realizar commit ni push salvo solicitud expresa.

# 15. Estrategia de validación

## 15.1 Pruebas manuales obligatorias

Crear una partida nueva y abrir el panel desde la barra.

Comprobar las cuatro categorías y los colores temáticos.

Aprender con punto universal y con punto específico.

Intentar gastar un punto de otra maestría.

Intentar aprender sin requisito, sin puntos y en grado máximo.

Asignar, mover, reemplazar y quitar habilidades.

Recargar y comprobar persistencia de ranuras.

Lanzar una habilidad con distintos equipamientos.

Comparar Maná, tiempo, idEjecucion y experiencia.

## 15.2 Fachada de consola

darkMoonDebug.etapa7.validarEtapa7()

darkMoonDebug.etapa7.obtenerResumenProgresoMagico()

darkMoonDebug.etapa7.agregarPuntosUniversalesParaPrueba(1)

darkMoonDebug.etapa7.agregarExperienciaMaestriaParaPrueba({ idMaestria: "fuego", cantidad: 20 })

darkMoonDebug.etapa7.asignarHabilidadARanura(1, "aguijon_toxico")

darkMoonDebug.etapa6.validarEtapa6()

## 15.3 Resultado de validación de la entrega

| Grupo | Resultado |
| --- | --- |
| Parseo JavaScript en Chromium | 10/10 |
| Interfaz y persistencia en arnés | 11/11 |
| Política de barra y observador | 6/6 |
| Errores de página | 0 |
| Partida real completa | Pendiente de ejecución en copia local del repositorio |
| Integración explícita con Juego | 6/6 |

# 16. Riesgos y controles

| Riesgo | Control |
| --- | --- |
| Eventos de teclado duplicados | Integración única por mapa y destrucción explícita de oyentes. |
| Gasto accidental | Botón separado, confirmación y elección de origen. |
| Barra como segunda verdad | Solo IDs; grados y validez se consultan al dominio. |
| Habilidad quitada reaparece | Autoasignación anulada en la política de ETAPA 7. |
| Icono inexistente | Fallback visual sin impedir uso. |
| Guardado corrupto de barra | Validación completa y descarte de configuración inválida. |
| Dos varitas duplican hechizo | Lanzamiento permanece en un único SistemaHabilidadesJugador. |
| Secciones futuras crean deuda de dominio | Son solo visuales y no registran progreso. |

## 16.1 Fuera de alcance de ETAPA 7

Implementar Descansar, Investigar u otras habilidades básicas generales.

Implementar experiencia de armas o armaduras.

Implementar las once ejecuciones mágicas pendientes.

Habilidades otorgadas por objetos.

Respecialización o reembolso de puntos.

Balance de daño, Maná, tiempo o experiencia.

Migradores de guardados antiguos.

Nuevas dependencias, frameworks o runtimes.

# 17. Cierre de ETAPA 7

## 17.1 Conventional Commit sugerido

feat(habilidades): completar interfaz de maestrías y barra

- agregar panel de maestrías mágicas con experiencia, puntos y grados

- incorporar estados visuales, confirmaciones y elección de puntos

- permitir asignar, reemplazar y quitar habilidades sin duplicados

- persistir las diez ranuras sin autoasignación ni migradores

- añadir secciones futuras de Básicas, armas y armaduras

- integrar la etapa explícitamente al ciclo de mapas

- conservar los motores de habilidades, combate y catalizadores

- agregar comandos manuales de validación para ETAPA 7

## 17.2 Condición para ETAPA 8

Aplicar la entrega sobre main en el commit base.

Ejecutar las pruebas manuales integradas.

Corregir cualquier regresión demostrable sin ampliar alcance.

Crear un único commit para ETAPA 7 si se aprueba la validación.

Usar el SHA real resultante como base de ETAPA 8.

Estado de este documento — La entrega no realizó commit ni push. El SHA de cierre de ETAPA 7 deberá incorporarse al próximo documento después de la validación y commit del usuario.

# 18. Registro de versión

| Versión | Cambio principal | Referencia |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | ETAPA 6 y refactor de catalizadores | main hasta ea875089 |
| 1.8 | ETAPA 7: panel, gastos, barra, persistencia y categorías futuras | Entrega preparada sobre ea875089 |

Fin del documento.