DARK MOON

Plan maestro de magia, habilidades y maestrías

Especificación funcional, técnica y de implementación por etapas

| Versión del documento | 1.4 |
| --- | --- |
| Fecha | 24 de julio de 2026 |
| Repositorio | Lordtias/Dark-Moon — rama main |
| Commit base | 22362a788c61b2f6d99ee60ac6451f1de262f917 |

Documento preparado para ser reutilizado como instrucción de trabajo en futuras conversaciones o ciclos de desarrollo.

# 1. Control y propósito del documento

Este documento define el orden recomendado para incorporar magia, habilidades y un sistema escalable de maestrías a Dark Moon. Su finalidad es que pueda entregarse nuevamente a una IA o a un desarrollador y permita comprender qué debe implementarse, en qué secuencia, qué decisiones ya están cerradas y cómo verificar cada etapa.

Regla de autoridad Antes de comenzar cualquier implementación se debe revisar nuevamente la rama main. Si el repositorio avanzó desde el commit base, el código actual prevalece sobre este documento y las diferencias deben registrarse antes de modificar archivos.

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Alcance principal | Cuatro maestrías mágicas: Fuego, Frío, Rayo y Veneno; tres habilidades activas por maestría; Inteligencia, Sabiduría y Maná relevantes; bastones, varitas y doble varita como catalizadores; ataque básico de varita con consumo de Maná; daño y resistencias elementales; afijos elementales; preparación para maestrías de armas y armaduras. |
| Horizonte jugable | Progresión actual desde nivel 1 hasta nivel 10. Cada nivel general entrega 1 punto de atributo y 1 punto de habilidad universal. Cada maestría progresa por experiencia de uso y entrega puntos propios. Cada escuela contiene 10 grados totales de habilidades: 4 + 3 + 3. |
| Modo de implementación | Una etapa funcional y un commit por vez. No mezclar etapas salvo corrección estrictamente necesaria y documentada. |
| Fuera de alcance inmediato | Rareza Rara activa, penetración elemental, resistencias negativas, conversión de daño, árboles con decenas de habilidades, maestrías físicas completas, multiclase, respecialización libre y migración a Phaser. |
| Resultado esperado | Un sistema pequeño en contenido inicial, pero dirigido por datos y capaz de crecer por nuevas escuelas, habilidades, armas, armaduras, enemigos y afijos sin reescribir el núcleo. |

## 1.1 Registro de cambios entre etapas

Este registro conserva la evolución del plan entre etapas. Cada versión debe indicar la referencia de main, las decisiones modificadas y su impacto posterior. Si el código real difiere del documento, el estado verificado de main continúa prevaleciendo y la diferencia debe registrarse antes de implementar.

| Versión | Etapa / referencia | Cambio registrado | Impacto posterior |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Documento base c0bd3d16cbc83a1b9c4f9fff3753e63043f45cd4 | Congelamiento inicial del Plan Maestro de magia, habilidades y maestrías. | Define la hoja de ruta original de las ETAPAS 0–13. |
| 1.2 | ETAPA 1 4027f2639bae7164e01cf3328cd77428e82f22b0 | Se incorporó el modelo de componentes de daño físico, fuego, frío, rayo y veneno, junto con resistencias elementales limitadas entre 0 % y 75 %. | Las ETAPAS 2, 5, 8, 9, 10 y 11 reutilizan la tubería común de daño y resistencias. |
| 1.3 | ETAPA 2 Base: 4027f2639bae7164e01cf3328cd77428e82f22b0 | Los efectos del jugador sobreviven a transiciones válidas de la sesión; los jefes no tienen excepciones de control; las acumulaciones usan una sola instancia y cadencia, renovando duración sin reiniciar el próximo tick. | Afecta especialmente las ETAPAS 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. La restauración en ciudad podrá reutilizar una limpieza genérica; la persistencia durable se resolverá en la ETAPA 4. |
| 1.4 | ETAPA 3 / planificación ETAPA 3A Base: 22362a788c61b2f6d99ee60ac6451f1de262f917 | Se centralizaron las fórmulas de Inteligencia, Sabiduría, Maná máximo, potencia de efectos y regeneración fraccionaria. El Maná conserva su proporción al recalcular máximos y los efectos mágicos fijan su potencia al aplicarse. Se incorpora la ETAPA 3A inmediatamente después de la ETAPA 3 para crear un estado de combate y bloquear solamente la regeneración natural de Vida durante combate. | Las ETAPAS 5, 6, 8, 10, 11 y 12 reutilizan los multiplicadores e instantáneas. La ETAPA 3A se completa antes de maestrías y balance: Maná regenera dentro y fuera de combate; Vida solo fuera de combate. La curandera permanece fuera de ambos cambios. |

Política de actualización: al cerrar cada etapa se agrega una fila, se actualizan la versión y la referencia corriente, y se ajustan solamente las secciones afectadas. El historial anterior no se reescribe.

# 2. Cómo usar este documento

Verificar el HEAD actual de main y comparar con el commit de referencia.

Confirmar que no existen cambios recientes que alteren combate, atributos, objetos, tiempo, interfaz o progresión.

Ejecutar una sola etapa siguiendo objetivo, alcance y criterios de aceptación.

No adelantar contenido de etapas futuras para ahorrar trabajo, salvo que sea una abstracción imprescindible para evitar deuda técnica.

Al finalizar la etapa, entregar resumen, archivos modificados, pruebas ejecutadas, riesgos pendientes y mensaje de commit Conventional Commits.

Tras el push, volver a revisar main y actualizar la referencia oficial antes de iniciar la etapa siguiente.

Convenciones de entrega de Dark Moon Código y comentarios en español; balance configurable fuera de la lógica cuando sea razonable; archivos completos al proponer reemplazos; mensajes de commit claros; conservar compatibilidad con partidas y contenido actual cuando sea posible; no activar una funcionalidad sin una forma visible de probarla.

# 3. Decisiones de diseño cerradas

| Decisión | Criterio vigente |
| --- | --- |
| Maestrías iniciales | Fuego, Frío, Rayo y Veneno. Son cuatro maestrías mágicas base del Mago. |
| Cantidad de habilidades | Tres habilidades activas por maestría. La habilidad básica tiene 4 grados; la intermedia 3; la avanzada 3. Cada punto invertido aprende o aumenta exactamente un grado hasta el máximo definido en JSON. |
| Desbloqueos | La habilidad básica puede aprenderse desde el inicio. La intermedia requiere inicialmente nivel 3 de su maestría y la avanzada nivel 6. Los requisitos son configurables. Alcanzar el requisito solo habilita la inversión: la habilidad se aprende al gastar un punto en su grado 1. |
| Progresión combinada | Cada nivel general del personaje entrega 1 punto de atributo y 1 punto de habilidad universal. Cada maestría posee experiencia y nivel propios; al subir un nivel de maestría entrega 1 punto de habilidad exclusivo de esa maestría. |
| Especialización | Los puntos se asignan directamente a habilidades concretas, no a una cifra abstracta de maestría. Los puntos universales pueden gastarse en cualquier maestría disponible; los puntos obtenidos por uso solo pueden gastarse en la maestría que los generó. |
| Atributos | Inteligencia prioriza daño mágico y Maná máximo. Sabiduría prioriza efectos, duración y regeneración de Maná. Ambas participan en las dos áreas con pesos diferentes. |
| Catalizadores | Bastones y varitas mejoran hechizos, pero el daño del ataque básico no se suma directamente al daño de la habilidad. La varita consume Maná en su ataque básico y puede equiparse también en la secundaria. |
| Lanzamiento sin catalizador | Las habilidades aprendidas pueden utilizarse sin bastón o varita, con menor potencia, evitando bloquear al personaje por equipamiento. |
| Rareza | El sistema elemental no exige activar objetos Raros. Los objetos Mágicos permiten validar uno o dos afijos. La rareza Rara seguirá deshabilitada hasta necesitar tres o más afijos funcionales. |
| Resistencias | Fuego, Frío, Rayo y Veneno se resuelven por separado. Límite inicial: 75 %. No habrá penetración, valores negativos ni reducción de resistencia en la primera versión. |
| Costes | Las habilidades consumen Maná y tiempo. El ataque básico de una varita consume el coste de Maná configurado en esa arma; un ataque combinado con dos varitas suma ambos costes. Seleccionar o cancelar una habilidad no consume tiempo; una ejecución válida consume recursos incluso si falla la tirada de impacto. |
| Escalabilidad | El registro de maestrías, experiencia, niveles, puntos específicos y habilidades por grados será genérico. En el futuro podrá aplicarse a armas y armaduras, aunque durante este hito solo se activarán Fuego, Frío, Rayo y Veneno. |

# 4. Modelo funcional objetivo

La magia se construirá como una extensión del combate y del sistema temporal, no como un subsistema aislado. Una habilidad debe describirse mediante datos y atravesar una tubería común de validación, selección de objetivo, coste, impacto, daño, efectos, registro y experiencia de maestría.

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Configuración | Definir maestrías, habilidades, costes, alcances, coeficientes, tipos de objetivo, efectos y reglas de desbloqueo sin hardcodear valores de balance en la interfaz. |
| Dominio | Representar nivel y experiencia de cada maestría, puntos de habilidad universales y específicos, grado actual de cada habilidad, efectos activos, resistencias y componentes de daño. |
| Combate | Resolver impacto, crítico si corresponde, mitigación por componente, muerte y resultados de una habilidad. |
| Tiempo | Consumir coste temporal, ejecutar ticks de daño periódico, vencer duraciones y aplicar modificadores temporales. |
| Objetos | Aportar potencia de catalizador, coste de Maná del ataque básico de varita, reglas de doble empuñadura, propiedades locales al ataque básico y propiedades globales a habilidades. |
| Interfaz | Mostrar nivel y experiencia de maestría, puntos disponibles por origen, requisitos, grados actuales/máximos, Maná, resistencias, costes, alcance y resultados. |
| Persistencia | Conservar nivel/experiencia de maestrías, puntos disponibles, grados aprendidos, asignación a barra y efectos que deban sobrevivir a transiciones válidas. Los efectos del jugador se conservan entre mapas de la sesión; el guardado/carga durable se define en la ETAPA 4. |
| Análisis | Medir daño por 100 unidades temporales, eficiencia de Maná, uptime de efectos y desempeño de builds. |

## 4.1 Contrato conceptual de una habilidad

| Campo conceptual | Uso |
| --- | --- |
| id / nombre | Identificación estable y texto visible. |
| maestria | Fuego, frío, rayo o veneno; extensible a otras familias. |
| requisitoNivelMaestria | Nivel mínimo de la maestría para poder invertir el primer punto. Valor inicial recomendado: básica 0, intermedia 3 y avanzada 6. |
| tipoObjetivo | Objetivo único, casilla, área alrededor del jugador, línea, cono, cadena o zona persistente. |
| alcance / patrón / línea de visión | Reglas de casillas válidas, reutilizando geometría existente cuando sea posible. |
| grados | Lista ordenada de grados. Cada entrada define explícitamente daño, Maná, tiempo, alcance, efectos y cualquier cambio funcional de ese grado. |
| componentesDanio por grado | Uno o más componentes con tipo, mínimo, máximo y coeficiente de catalizador. No se deriva el daño solo del número de grado. |
| modeloImpacto por grado | Proyectil con precisión mágica, efecto de zona automático o regla especial; puede cambiar entre grados si la configuración lo indica. |
| efectos por grado | Quemadura, ralentización, veneno, aturdimiento, inmovilización u otros efectos configurables con valores explícitos por grado. |
| etiquetas | Proyectil, área, persistente, control, daño periódico, etc.; permiten sinergias futuras sin consultar nombres concretos. |

## 4.2 Fórmulas iniciales de referencia

Balance configurable Las constantes siguientes son valores iniciales para implementar y probar. Deben residir en configuración y podrán ajustarse con el analizador sin cambiar la arquitectura.

| Concepto | Fórmula inicial |
| --- | --- |
| Multiplicador de daño mágico | 1 + 0,035 × (Inteligencia − 10) + 0,015 × (Sabiduría − 10). Se permiten penalizaciones moderadas bajo 10 y se aplica un límite mínimo configurable. |
| Multiplicador de efectos | 1 + 0,015 × (Inteligencia − 10) + 0,035 × (Sabiduría − 10). |
| Valor de grado | Cada grado toma sus cifras directamente del JSON de la habilidad. Subir un grado puede aumentar daño, reducir o aumentar costes, ampliar alcance, añadir un efecto o modificar su intensidad/duración. |
| Maná máximo adicional | 2 × (Inteligencia − 10) + 1 × (Sabiduría − 10), aplicado sobre el Maná de profesión y nivel. |
| Regeneración de Maná | Base de profesión + aporte configurable de Sabiduría. Debe aceptar acumulación fraccionaria para evitar saltos bruscos. |
| Daño previo a mitigación | (tiradaBaseDelGrado + potenciaCatalizador × coeficienteCatalizadorDelGrado) × multiplicadorDaño. El nivel de maestría no agrega una bonificación de daño automática. |
| Efecto previo a límites | valorBaseDelGrado × multiplicadorEfectos. Después se aplican límites y políticas de acumulación. |
| Mitigación elemental | daño × (1 − resistencia / 100), con resistencia limitada inicialmente entre 0 % y 75 %. |

# 5. Progresión: nivel general, experiencia de maestría y grados

La progresión utiliza un modelo simple: el nivel general entrega puntos universales y cada maestría gana experiencia mediante su uso. Los puntos se invierten directamente en grados de habilidades. No existe una distribución numérica abstracta paralela a las habilidades.

| Concepto | Origen | Recompensa | Regla principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel general | Experiencia normal del personaje | 1 punto de atributo y 1 punto de habilidad universal por nivel | El punto universal puede gastarse en cualquier maestría disponible. |
| Inicio en nivel 1 | Creación del personaje | 1 punto de habilidad universal inicial | Permite aprender el grado 1 de una habilidad básica y comenzar a generar experiencia de maestría. |
| Experiencia de maestría | Uso válido de habilidades de una escuela | Progreso en la barra propia de Fuego, Frío, Rayo o Veneno | Se concede una vez por ejecución significativa, no por cada objetivo o tick. |
| Nivel de maestría | Completar el umbral de experiencia configurado | 1 punto de habilidad específico de esa maestría | El punto no puede trasladarse a otra escuela. |
| Punto universal | Nivel general | 1 grado en cualquier habilidad cuyo requisito esté cumplido | Puede guardarse para usarlo más adelante. |
| Punto específico | Nivel de una maestría | 1 grado dentro de esa misma maestría | Puede guardarse, pero no convertirse en universal. |
| Grado 0 | Habilidad no aprendida | Sin uso posible | El primer punto invertido aprende el grado 1. |
| Grados máximos | Configuración JSON | Básica 4; intermedia 3; avanzada 3 | No puede invertirse por encima del máximo. |
| Requisitos iniciales | Nivel de la maestría | Básica 0; intermedia 3; avanzada 6 | El requisito habilita la inversión, no concede la habilidad automáticamente. |
| Protección contra farmeo | Validez y dificultad del combate | XP normal, reducida o nula | Objetivos muertos, invulnerables, triviales o acciones sin efecto no generan progreso útil. |

## 5.1 Puntos obtenidos por nivel general

Al crear un personaje de nivel 1 se dispone de 1 punto de habilidad universal inicial para aprender una habilidad básica.

Cada subida de nivel general entrega 1 punto de atributo y 1 punto de habilidad universal.

El punto universal puede invertirse en cualquier habilidad cuyo requisito de maestría esté cumplido.

Los puntos universales pueden guardarse; no se asignan automáticamente ni caducan.

No existe respecialización en la primera versión. La arquitectura debe permitir agregarla después sin alterar los grados configurados.

## 5.2 Experiencia y niveles de maestría

Cada una de las cuatro maestrías posee nivel y barra de experiencia independientes.

Usar una habilidad válida de una escuela concede experiencia a esa maestría cuando causa daño, aplica un efecto útil o realiza un intento legítimo contra un enemigo válido.

No generan experiencia las cancelaciones, objetivos muertos, acciones sin efecto posible, abusos sobre aliados/objetos ni repeticiones artificiales sin riesgo.

Una ejecución concede experiencia una sola vez. Un área que golpea varios enemigos y un veneno con varios ticks no multiplican linealmente la experiencia.

La experiencia obtenida puede ponderarse por coste y complejidad de la habilidad, pero los valores deben residir en configuración y no depender del nombre de la habilidad.

Cada nivel de maestría utiliza un umbral de experiencia configurable y entrega 1 punto específico de esa escuela.

La experiencia sobrante se conserva al subir de nivel de maestría y continúa hacia el siguiente umbral.

El nivel máximo de maestría para el primer hito será configurable y se calibrará para la progresión 1–10; no habrá un sistema de recuperación de puntos perdidos porque la experiencia de uso nunca caduca.

## 5.3 Grados, aprendizaje y requisitos

| Situación | Resultado jugable |
| --- | --- |
| Primer punto en una habilidad | La habilidad pasa de grado 0 a grado 1 y queda aprendida. |
| Punto adicional en la misma habilidad | Aumenta un grado y toma exactamente los valores del nuevo grado configurado en JSON. |
| Ascua 4/4 | No admite más puntos. Los siguientes deben guardarse o invertirse en otra habilidad. |
| Maestría Fuego nivel 3 | Explosión ígnea queda habilitada para aprender; continúa en grado 0 hasta invertir un punto. |
| Maestría Fuego nivel 6 | Incinerar queda habilitada para aprender; continúa en grado 0 hasta invertir un punto. |

## 5.4 Ejemplo completo de progresión

Un Mago de nivel 1 recibe un punto universal y aprende Ascua grado 1. Al usar Ascua en combates válidos, aumenta la experiencia de Fuego. Cuando Fuego sube a nivel 1, obtiene un punto específico de Fuego y puede subir Ascua a grado 2. Más adelante, al subir el personaje a nivel 2, recibe otro punto universal: puede mejorar Ascua, guardarlo o invertirlo en una habilidad básica de otra escuela.

| Momento | Estado | Decisión posible |
| --- | --- | --- |
| Creación, nivel 1 | 1 punto universal; Fuego nivel 0; Ascua 0/4 | Invertir el punto en Ascua 1/4. |
| Fuego alcanza nivel 1 | 1 punto específico de Fuego | Subir Ascua a 2/4. |
| Personaje alcanza nivel 2 | 1 punto de atributo + 1 punto universal | Subir Ascua a 3/4 o aprender otra habilidad básica. |
| Fuego alcanza nivel 3 | Explosión ígnea habilitada | Invertir un punto para aprender Explosión ígnea 1/3 o completar Ascua 4/4. |
| Fuego alcanza nivel 6 | Incinerar habilitada | Invertir un punto para aprender Incinerar 1/3. |

## 5.5 Representación conceptual en JSON

El catálogo define todos los grados. El estado del personaje solo guarda el grado actual y los puntos disponibles; no recalcula los grados mediante una fórmula genérica.

{ "id": "ascua", "maestria": "fuego", "requisitoNivelMaestria": 0, "grados": [ { "grado": 1, "danioFuego": [3, 4], "costoMana": 4, "costoTemporal": 95 }, { "grado": 2, "danioFuego": [5, 6], "costoMana": 5, "costoTemporal": 95 }, { "grado": 3, "danioFuego": [7, 9], "costoMana": 6, "costoTemporal": 100, "efectos": [{ "tipo": "quemadura", "probabilidad": 0.25 }] }, { "grado": 4, "danioFuego": [10, 13], "costoMana": 7, "costoTemporal": 105, "efectos": [{ "tipo": "quemadura", "probabilidad": 0.40, "intensidad": 2 }] } ] }

# 6. Catálogo inicial de las doce habilidades

Las cifras siguientes son una calibración inicial para el tramo 1–10. Cada grado debe existir explícitamente en JSON. El daño indicado es previo a atributos, catalizador, crítico y resistencia; el nivel de maestría habilita habilidades y entrega puntos, pero no aplica un multiplicador de daño abstracto.

### Fuego — habilidades y grados

| Habilidad | Requisito / grados | Objetivo e identidad | Configuración inicial por grado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ascua | Inicial · 4 grados | Proyectil de objetivo único. Daño directo de referencia. | G1: 3–4 fuego, M4/T95. G2: 5–6, M5/T95. G3: 7–9 + quemadura leve, M6/T100. G4: 10–13 + quemadura mejorada, M7/T105. |
| Explosión ígnea | Fuego 3 · 3 grados | Casilla y radio 1. Daño de área inmediato. | G1: 4–6, M9/T110. G2: 6–8 + opción de quemar, M10/T115. G3: 8–11 + quemadura y mejor área efectiva, M12/T120. |
| Incinerar | Fuego 6 · 3 grados | Línea penetrante de 4 a 5 casillas. Alto daño y coste. | G1: 7–10 + quemadura, M15/T120. G2: 10–14, línea 5, M18/T130. G3: 14–19 + quemadura intensa, M21/T135. |

### Frío — habilidades y grados

| Habilidad | Requisito / grados | Objetivo e identidad | Configuración inicial por grado |
| --- | --- | --- | --- |
| Esquirla de hielo | Inicial · 4 grados | Proyectil único. Daño moderado y ralentización creciente. | G1: 2–4 y 20 % lento, M4/T100. G2: 4–6 y 25 %, M5/T100. G3: 6–8 y 30 %, M6/T100. G4: 8–11 y 35 %, M7/T100. |
| Nova de escarcha | Frío 3 · 3 grados | Área alrededor del jugador. Control defensivo. | G1: 2–4, radio 1, M9/T110. G2: 4–6, radio 2, M11/T115. G3: 6–8 y ralentización más fuerte, M13/T120. |
| Prisión glacial | Frío 6 · 3 grados | Objetivo único. Control fuerte bajo el mismo contrato para combatientes normales, élites y jefes. | G1: 5–7 e inmoviliza breve, M14/T120. G2: 7–10 y mayor duración, M17/T125. G3: 10–13 y duración máxima, M20/T130. |

### Rayo — habilidades y grados

| Habilidad | Requisito / grados | Objetivo e identidad | Configuración inicial por grado |
| --- | --- | --- | --- |
| Chispa | Inicial · 4 grados | Proyectil único. Daño variable y lanzamiento rápido. | G1: 2–6, M4/T80. G2: 3–8, M5/T80. G3: 4–11, M6/T75. G4: 6–14 y mayor oportunidad de crítico, M7/T75. |
| Cadena de rayos | Rayo 3 · 3 grados | Objetivo inicial y saltos sin repetir enemigos. | G1: 1 salto al 70 %, M10/T100. G2: 2 saltos 75/55 %, M12/T105. G3: 3 saltos 80/65/50 %, M14/T110. |
| Descarga fulminante | Rayo 6 · 3 grados | Línea de 4 a 6 casillas. Burst y aturdimiento breve. | G1: 8–13 y 10 % aturdir, M15/T105. G2: 11–17 y 15 %, M18/T110. G3: 15–22 y 20 %, M22/T115. |

### Veneno — habilidades y grados

| Habilidad | Requisito / grados | Objetivo e identidad | Configuración inicial por grado |
| --- | --- | --- | --- |
| Aguijón tóxico | Inicial · 4 grados | Proyectil único. Daño periódico eficiente. | G1: 1–2 + 1×3 ticks, M4/T100. G2: 2–3 + 2×3, M5/T100. G3: 3–4 + 2×4, M6/T100. G4: 4–5 + 3×4, M7/T100. |
| Nube tóxica | Veneno 3 · 3 grados | Zona persistente de radio 1 a 2. Control espacial. | G1: 200 u. y 1/tick, M9/T115. G2: 300 u. y 2/tick, M11/T120. G3: radio 2, renueva y mejora intensidad, M13/T125. |
| Plaga corrosiva | Veneno 6 · 3 grados | Objetivo único. Veneno fuerte sobre enemigos ya afectados. | G1: 2–3 + 3×4 ticks, M15/T115. G2: 3–5 + 4×4 e intensifica, M18/T120. G3: 5–7 + 5×5 con límite, M22/T125. |

## 6.1 Identidad y reglas de cada escuela

| Escuela | Fortaleza | Debilidad | Efecto característico |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuego | Mayor daño directo y buen daño de área. | Consumo de Maná alto y menor control. | Quemadura: daño periódico no acumulable inicialmente; renueva duración. |
| Frío | Control del posicionamiento y seguridad. | Daño directo inferior. | Ralentización e inmovilización mediante factores temporales. |
| Rayo | Acciones rápidas, daño variable y múltiples objetivos. | Resultados menos predecibles. | Aturdimiento breve reservado principalmente para habilidades avanzadas. |
| Veneno | Eficiencia de Maná y daño acumulado en combates largos. | Menor impacto inmediato. | Daño periódico con acumulación controlada de intensidad. |

# 7. Bastones y varitas como catalizadores

El bastón y la varita adquieren propiedades de catalizador utilizadas por las habilidades. El bastón conserva un ataque básico cuerpo a cuerpo sin Maná; la varita conserva su ataque a distancia corta, pero cada disparo consume Maná en lugar de munición. La tirada de daño del arma no se agrega al hechizo: las habilidades utilizan una propiedad separada de potencia de catalizador.

| Aspecto | Bastón | Varita |
| --- | --- | --- |
| Identidad | Dos manos, cuerpo a cuerpo, mayor potencia y control mágico. | Una mano, distancia corta, velocidad, precisión y flexibilidad defensiva. |
| Ataque básico | Cuerpo a cuerpo; no consume Maná. | Ataque a distancia corta; no consume munición y utiliza el daño configurado de la varita. |
| Coste de recurso | Sin coste de Maná para el ataque básico. | Consume costoManaAtaqueBasico definido en cada varita. Valor inicial recomendado: 1 de Maná por descarga. |
| Tier I | PotenciaCatalizador 4; +10 % potencia de efectos. | PotenciaCatalizador 2; +8 precisión mágica; +1 alcance a habilidades con etiqueta proyectil. |
| Tier II | PotenciaCatalizador 6; +12 % potencia de efectos. | PotenciaCatalizador 4; +10 precisión mágica; +1 alcance a proyectiles. |
| Doble empuñadura | No disponible porque ocupa ambas manos. | Puede equiparse una varita principal y otra secundaria. El ataque básico combinado dispara ambas en una sola acción. |
| Ventaja | Mayor daño y efecto por lanzamiento; ataque básico disponible incluso sin Maná. | Seguridad, precisión, alcance corto y posibilidad de elegir escudo, futura secundaria mágica o una segunda varita. |
| Restricción | Bloquea secundaria y exige acercarse para atacar. | Menor potencia por varita, consumo continuo de Maná y bloqueo del ataque a distancia cuando el recurso es insuficiente. |

Cada varita define costoManaAtaqueBasico en su configuración. El valor inicial recomendado es 1; una varita superior solo debería costar 2 si su daño, alcance o efectos justifican el aumento.

Si el personaje no posee el Maná requerido, el ataque a distancia de la varita se rechaza antes de alterar el estado. El personaje puede cambiar de arma, esperar regeneración o utilizar el ataque natural/cuerpo a cuerpo de respaldo previsto por las reglas generales.

Con dos varitas, el ataque básico es una única acción que resuelve dos descargas independientes. Cada varita realiza su propia tirada de impacto, daño, crítico, elemento y afijos locales.

El coste de Maná del ataque doble es la suma de ambas varitas. El coste temporal reutiliza la regla de doble arma: coste de la principal más 30 % del coste de la secundaria.

Una habilidad se lanza una sola vez aunque haya dos varitas equipadas. La principal aporta 100 % de su potencia de catalizador y la secundaria aporta inicialmente 30 %, valor configurable; ambas pueden aportar propiedades globales, pero ningún afijo local de ataque básico se duplica en el hechizo.

Las habilidades se pueden lanzar sin catalizador con potenciaCatalizador 0; no se bloquea la acción.

Los afijos de daño elemental plano local afectan solamente la descarga de la varita o el ataque básico del arma que los contiene, no las habilidades.

Los afijos porcentuales globales, cuando se habiliten, podrán afectar habilidades mediante etiquetas de escuela.

No se introduce daño arcano o mágico genérico en este hito; se evita crear una quinta resistencia.

# 8. Objetos, afijos y rarezas

Conclusión sobre objetos Raros No es necesario activar la rareza Rara para implementar magia. La rareza Mágica permite probar un prefijo y un sufijo, o dos afijos compatibles. Rara solo debe activarse cuando existan al menos tres afijos simultáneos con valor real y una economía de botín capaz de sostenerlos.

## 8.1 Afijos que se habilitan durante este plan

| Grupo | Primera versión | Ámbito |
| --- | --- | --- |
| Daño elemental plano | Ardiente, glacial, electrificado y venenoso. | Local al ataque básico del arma. No aumenta automáticamente los hechizos. |
| Resistencia elemental | Fuego, frío, rayo y veneno. | Global al personaje. Principalmente armaduras, escudos y accesorios futuros. |
| Potencia mágica | Propiedad de catalizador base, no necesariamente un afijo aleatorio inicial. | Afecta habilidades según coeficientes. |
| Daño elemental porcentual | Diseñado, pero deshabilitado hasta diferenciar local/global de forma comprobada. | Global por escuela; futuro. |
| Estados alterados | Probabilidad/duración mediante afijos deshabilitada en la primera pasada. | Futuro, después de estabilizar el motor de efectos. |

## 8.2 Reglas de aparición

Los sufijos de resistencia no deben entrar al botín antes de que existan enemigos capaces de causar el elemento correspondiente.

Durante el tramo 1–10, los valores deben ser pequeños y legibles; una sola pieza no puede acercar al límite de 75 %.

Las armas pueden recibir daño elemental plano. Las resistencias se restringen inicialmente a armaduras, escudos y accesorios para evitar afijos defensivos poco intuitivos en armas.

La interfaz debe distinguir claramente daño local del arma, bonificación global y resistencia defensiva.

La generación mantiene las reglas actuales de exclusión, grado, nivel mínimo y rareza.

# 9. Hoja de ruta completa

| Etapa | Nombre | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 0 | Revalidación y congelamiento | Asegurar que el plan parte del código real de main. |
| 1 | Daño elemental | Crear el contrato de componentes de daño y resistencias. |
| 2 | Efectos temporales | Soportar daño periódico, ralentización, inmovilización y aturdimiento. |
| 3 | Atributos y Maná | Dar relevancia comprobable a Inteligencia, Sabiduría y regeneración. |
| 3A | Estado de combate y regeneración de Vida | Crear un estado de combate explícito; impedir la regeneración natural de Vida durante combate y mantener la regeneración de Maná. |
| 4 | Maestrías, experiencia y puntos | Implementar nivel/XP por maestría, puntos universales/específicos, requisitos y persistencia. |
| 5 | Motor de habilidades y grados | Resolver habilidades dirigidas por datos y seleccionar el grado configurado aprendido. |
| 6 | Catalizadores y doble varita | Integrar bastón, varita, consumo de Maná del ataque básico y doble empuñadura sin mezclar el daño del arma con el hechizo. |
| 7 | Interfaz de maestrías y habilidades | Administrar XP, niveles, puntos disponibles, grados y barra de habilidades. |
| 8 | Corte vertical básico | Implementar las cuatro habilidades básicas con sus cuatro grados. |
| 9 | Enemigos y afijos | Dar utilidad real a resistencias y daño elemental de objetos. |
| 10 | Habilidades intermedias | Agregar las cuatro habilidades intermedias con tres grados cada una. |
| 11 | Habilidades avanzadas | Agregar las cuatro habilidades avanzadas con tres grados cada una. |
| 12 | Balance y analizador | Calibrar progresión general, experiencia de maestría, grados, Maná y rendimiento 1–10. |
| 13 | Cierre y extensibilidad | Documentar contratos para armas, armaduras y rareza Rara futura. |

# 10. Plan detallado por etapas

ETAPA 0 — Revalidación y congelamiento de especificación

Objetivo: Confirmar el estado real de main y registrar cualquier diferencia que afecte este plan.

Propósito: Evitar implementar sobre una fotografía desactualizada del repositorio o repetir decisiones ya cambiadas.

### Alcance

Identificar HEAD, fecha, mensaje y archivos modificados desde c0bd3d16cbc83a1b9c4f9fff3753e63043f45cd4.

Revisar combate, tiempo, atributos, jugador, objetos, afijos, interfaz, persistencia y progresión.

Crear un registro de decisiones: aceptadas, modificadas y pendientes.

Confirmar que siguen vigentes las doce habilidades, el reparto 4/3/3 de grados, los puntos por nivel general y la experiencia/niveles propios de cada maestría.

### Fuera de alcance

No modificar código.

No reajustar balance salvo contradicción comprobada con el estado actual.

### Dependencias

Acceso al repositorio público y al historial de main.

### Decisiones de implementación

El SHA confirmado se convierte en nueva referencia oficial.

Toda diferencia debe resolverse antes de la Etapa 1.

No se supone que un sistema existe solo porque estaba planificado en conversaciones anteriores.

### Criterios de aceptación

Se entrega un informe de estado con commit, estructura, funciones reales, contradicciones y riesgos.

Quedan identificados los archivos y contratos que la Etapa 1 deberá respetar.

La memoria de proyecto queda actualizada con la nueva referencia.

### Pruebas mínimas

Comparar historial y diffs por SHA.

Abrir archivos críticos por commit inmutable, evitando vistas cacheadas.

### Riesgos y controles

Riesgo de caché o navegación incompleta de GitHub: usar SHA y diff directo.

Riesgo de asumir ejecución correcta: diferenciar revisión estática de prueba en navegador.

Resultado de la etapa Documento de revalidación; sin cambios de código ni commit funcional.

ETAPA 1 — Modelo de daño elemental y resistencias

Objetivo: Permitir que una acción produzca componentes de daño físico, fuego, frío, rayo y veneno y que cada componente se mitigue correctamente.

Propósito: Crear la base común para habilidades, enemigos y afijos sin duplicar lógica por escuela.

### Alcance

Representar el daño como un conjunto de componentes tipados.

Conservar la tubería física actual: impacto, crítico, bloqueo y Armadura donde corresponda.

Resolver fuego, frío, rayo y veneno mediante sus resistencias específicas.

Extender resultados y registro para mostrar desglose de daño cuando sea útil.

Mantener compatibilidad con ataques físicos existentes que solo entregan un componente.

### Fuera de alcance

No crear habilidades.

No habilitar afijos.

No agregar penetración, conversión, resistencias negativas ni daño verdadero.

### Dependencias

Sistema de combate actual.

Resistencias ya presentes en estadísticas de combatientes.

### Decisiones de implementación

Límite inicial de resistencia: 75 %.

Los valores se normalizan y validan al construir combatientes y objetos.

El bloqueo físico no bloquea automáticamente daño elemental; cualquier excepción futura debe ser explícita.

La Armadura solo reduce el componente físico.

El crítico puede aplicarse al conjunto de componentes de una misma fuente si la habilidad lo permite.

### Criterios de aceptación

Un ataque físico antiguo produce el mismo resultado que antes dentro del margen de redondeo.

Un paquete mixto se separa y cada componente usa la defensa correcta.

Resistencia 0 no modifica; 25 reduce un cuarto; 75 reduce tres cuartos; valores superiores se limitan.

Los resultados exponen daño total y desglose sin romper consumidores existentes.

### Pruebas mínimas

Ataque físico puro contra distintas Armaduras.

Cada elemento contra resistencias 0, 25, 75 y superiores al límite.

Daño mixto físico + elemental.

Crítico y muerte por componente elemental.

Registro visual y ausencia de NaN/valores negativos.

### Riesgos y controles

Riesgo de romper SistemaCombate: adaptar mediante compatibilidad hacia atrás.

Riesgo de redondeo inconsistente: definir un único punto de redondeo al final de cada componente.

Riesgo de doble mitigación: centralizar resolución defensiva.

Resultado de la etapa Motor de daño elemental funcional, probado sin habilidades ni cambios visibles de botín. Un commit aislado de infraestructura de combate.

ETAPA 2 — Motor genérico de efectos temporales

Objetivo: Crear una forma única de aplicar, actualizar, acumular y retirar efectos asociados al tiempo.

Propósito: Evitar que quemadura, frío, veneno y control se implementen como casos especiales dentro de cada habilidad.

### Alcance

Efectos de daño periódico.

Modificadores temporales de factorMovimiento y, cuando corresponda, factorTiempo/factorAccion.

Inmovilización y aturdimiento bajo el mismo contrato para combatientes normales, élites y jefes; el balance se resuelve mediante duración, probabilidad, costes, estadísticas generales y límites de renovación.

Políticas de acumulación: renovar duración, acumular intensidad, acumular cantidad o rechazar duplicado. Todas operan sobre una única instancia lógica y una única cadencia temporal por grupo.

Ticks integrados al SistemaTiempo y limpieza al morir o retirar un combatiente.

Eventos para interfaz y registro.

### Fuera de alcance

No implementar todavía las doce habilidades.

No crear zonas persistentes en el mapa; se agregarán con Nube tóxica.

### Dependencias

Etapa 1 terminada.

SistemaTiempo y agenda de actores vigentes.

### Decisiones de implementación

Los efectos se describen mediante datos: fuente, objetivo, tipo, valor, duración, intervalo, acumulación y máximo.

El daño periódico vuelve a pasar por resistencias en cada tick.

Ralentizar modifica factores, no el número de movimientos por turno.

Al terminar un efecto se restaura exactamente el valor previo o se recalculan modificadores activos; no se encadenan sumas/restas inseguras.

Los jefes no reciben inmunidades ni conversiones especiales en el motor. Usan el mismo contrato de control que cualquier combatiente y se balancean mediante estadísticas, duración, probabilidad, costes y políticas de acumulación.

Cada grupo de acumulación mantiene una única instancia lógica, un único vencimiento y una única cadencia. Acumular intensidad o cantidad modifica esa instancia y renueva duración sin reiniciar el próximo tick.

Los efectos activos del jugador se suspenden con tiempos relativos al destruir el mapa y se reanudan en el nuevo mapa sin que la transición consuma tiempo. Los efectos de enemigos y entidades del mapa anterior se limpian.

La fuente se conserva como un descriptor estable para evitar referencias al mapa destruido.

La etapa expone limpieza genérica por tipo, etiqueta o efecto negativo para una futura restauración en la ciudad, sin modificar todavía precios, interfaz o servicios de la curandera.

### Criterios de aceptación

Un efecto ejecuta ticks en tiempos exactos y termina sin un tick extra.

Renovar duración no duplica intensidad cuando la política es renovar.

Acumular intensidad respeta máximo.

Retirar un enemigo limpia eventos pendientes.

Una transición válida conserva los efectos activos del jugador con duración e intervalo restantes; limpia los efectos y eventos de enemigos y entidades del mapa anterior.

Acumular cantidad respeta máximo sin crear capas ni calendarios independientes.

Reaplicar un efecto aceptado renueva duración sin reiniciar el próximo tick.

Una transición válida conserva exactamente duración restante, tiempo hasta el próximo tick, intensidad y cantidad del jugador.

### Pruebas mínimas

Veneno periódico con resistencia.

Ralentización superpuesta y vencimiento en distinto orden.

Aturdimiento sobre enemigo normal y jefe, comprobando el mismo contrato general sin excepciones por categoría.

Muerte antes del próximo tick.

Transición mazmorra–ciudad y ciudad–mazmorra conservando efectos del jugador sin consumir tiempo. El guardado/carga durable se define en la ETAPA 4.

### Riesgos y controles

Riesgo de alterar la agenda: efectos no deben convertirse en actores normales salvo diseño explícito.

Riesgo de restaurar factores incorrectos: usar agregación de modificadores, no mutación acumulativa irreversible.

Riesgo de memoria: al destruir el mapa se cancelan eventos de sus entidades; los efectos del jugador se suspenden con tiempos relativos y se reanudan en el nuevo mapa.

Resultado de la etapa Infraestructura de efectos reusable, todavía sin contenido mágico visible. Un commit independiente.

ETAPA 3 — Inteligencia, Sabiduría y economía de Maná

Decisión heredada de la ETAPA 2: un efecto ya aplicado conserva su estado trasladable al cambiar de mapa. Las fórmulas de Inteligencia y Sabiduría deben definir explícitamente qué valores se fijan al aplicar y cuáles se consultan en cada tick.

Objetivo: Hacer que los atributos mágicos alteren de forma visible daño, efectos, Maná máximo y regeneración.

Propósito: Dar identidad al Mago antes de agregar habilidades y evitar fórmulas ocultas dentro de cada hechizo.

### Alcance

Calcular multiplicadores derivados de daño mágico y potencia de efectos.

Incorporar aportes de Inteligencia y Sabiduría al Maná máximo.

Incorporar regeneración de Maná dependiente de Sabiduría mediante acumulación compatible con ticks temporales.

Mostrar estadísticas derivadas relevantes en panel o detalle expandido, sin saturar la vista principal.

Centralizar constantes en configuración de balance.

### Fuera de alcance

No agregar reducción porcentual de coste.

No crear crítico mágico separado si el crítico existente puede reutilizarse.

No implementar curación o auras mágicas.

### Dependencias

Etapas 1 y 2.

Modelo actual de atributos y progresión.

### Decisiones de implementación

Inteligencia pesa 70 % en daño y 30 % en efectos; Sabiduría invierte esa relación conceptual.

Los valores bajo 10 pueden aplicar penalización moderada, con multiplicador mínimo para evitar daño cero o negativo.

Sabiduría es la fuente principal de regeneración; Inteligencia no debe dominar simultáneamente daño, reserva y recuperación.

La regeneración continúa usando el reloj de 100 unidades temporales.

El multiplicador de daño mágico es 1 + 0,035 × (Inteligencia − 10) + 0,015 × (Sabiduría − 10), con mínimo configurable de 0,50.

El multiplicador de efectos invierte los pesos: 1 + 0,015 × (Inteligencia − 10) + 0,035 × (Sabiduría − 10), con el mismo mínimo configurable.

El Maná adicional es 2 × (Inteligencia − 10) + 1 × (Sabiduría − 10); al cambiar el máximo se conserva la proporción actual, no se rellena por diferencia.

La regeneración inicial es base de profesión + 0,10 × Sabiduría + aportes de equipo por cada pulso de 100 unidades; conserva acumulación fraccionaria.

Daño, intensidad o duración escalados quedan fijados en una instantánea al aplicar el efecto. Cada tick consulta defensas actuales del objetivo; cambiar atributos no reescala retroactivamente el efecto.

Reaplicar puede usar los atributos actuales y actualizar la potencia de la única instancia, renovando duración sin reiniciar el próximo tick.

La regeneración de Vida y de Maná se separan en operaciones distintas, pero ambas continúan activas en ETAPA 3. El bloqueo de Vida queda reservado a ETAPA 3A.

### Criterios de aceptación

Modificar Inteligencia cambia daño esperado y Maná máximo.

Modificar Sabiduría cambia duración/intensidad de efecto y regeneración.

Guerrero y Rogue mantienen valores válidos aunque tengan atributos mágicos bajos.

Subir nivel recalcula Maná sin perder la proporción de recurso actual de forma inconsistente.

### Pruebas mínimas

Mago con combinaciones INT/SAB 15/8, 12/12 y 8/15.

Regeneración durante distintos costes temporales.

Curación de Maná con máximo recalculado.

Persistencia y cambio de mapa.

### Riesgos y controles

Riesgo de crecimiento excesivo del Maná: contrastar nivel 1 y nivel 10.

Riesgo de atributos obligatorios: asegurar builds con prioridad diferente.

Riesgo de decimales: usar acumulador y mostrar valores comprensibles.

Resultado de la etapa Atributos mágicos con efecto medible, fórmulas configurables, regeneración fraccionaria de Maná, conservación proporcional del recurso e instantáneas seguras para efectos; todavía sin habilidades activas. La regeneración de Vida en combate queda reservada a la ETAPA 3A.

ETAPA 3A — Estado de combate y regeneración de Vida

Objetivo: Crear un estado de combate explícito y consultable que permita aplicar políticas distintas a la regeneración natural de Vida y Maná.

Propósito: Evitar que la recuperación de Vida durante una persecución o un enfrentamiento distorsione la supervivencia y el balance posterior, sin penalizar la economía de Maná definida en la ETAPA 3.

### Regla jugable inicial

Fuera de combate: regeneran Vida y Maná.

En combate: no regenera la Vida natural; el Maná continúa regenerando.

Las pociones, servicios y recuperaciones explícitas no se consideran regeneración natural y conservan sus propias reglas.

### Alcance

Crear una única fuente de verdad para consultar si la partida está en combate.

Registrar enemigos realmente involucrados por detección con persecución activa, intento hostil válido, daño causado o daño recibido.

No iniciar combate por abrir, mover o cancelar un selector ni por la mera existencia de enemigos vivos en el mapa.

Retirar participantes al morir, desaparecer, perder definitivamente la persecución o destruir el mapa.

Impedir la regeneración natural de Vida del jugador mientras el estado esté activo.

Mantener la regeneración de Maná dentro y fuera de combate, con la acumulación fraccionaria de la ETAPA 3.

Finalizar el estado al regresar a ciudad, morir, iniciar una nueva partida o cambiar de mapa.

Exponer eventos de inicio y finalización para interfaz y sistemas futuros sin acoplarlos a la IA.

### Fuera de alcance

No bloquear inventario, equipamiento, consumibles, cambio de armas ni abandono de expedición.

No cambiar música, interfaz general ni agregar restricciones adicionales por estar en combate.

No agregar regeneración acelerada fuera de combate ni una demora posterior fija salvo que las pruebas la justifiquen.

No modificar la curandera ni la economía de Maná.

No implementar maestrías, habilidades ni persistencia durable.

### Dependencias

ETAPA 2: agenda temporal, limpieza por mapa, efectos y disponibilidad efectiva.

ETAPA 3: regeneraciones separadas de Vida y Maná y acumuladores fraccionarios.

IA actual: percepción, persecución y acciones hostiles.

### Decisiones de implementación

El estado de combate se modela como dominio de partida, no como una propiedad de la interfaz de selección.

Los participantes se mantienen por identidad en un conjunto, evitando contadores manuales y duplicados.

Un intento hostil legítimo puede iniciar combate aunque falle el impacto; una selección inválida o cancelada no.

El estado no se conserva entre mapas: la transición limpia enemigos y no consume tiempo.

La primera versión finaliza cuando no quedan enemigos involucrados; no agrega una demora artificial por defecto.

Los enemigos no involucrados, ocultos o lejanos no impiden regenerar Vida.

### Criterios de aceptación

Vida regenera fuera de combate y no regenera naturalmente durante combate.

Maná regenera en ambos estados con la misma fórmula y cadencia.

Enemigos vivos no detectados no activan ni prolongan el combate.

Persecución o acción hostil válida activa el estado sin consumir tiempo adicional.

Retirar al último enemigo involucrado finaliza el estado.

Muerte, ciudad y cambio de mapa eliminan referencias y eventos pendientes.

La curandera y las recuperaciones explícitas mantienen su comportamiento.

### Pruebas mínimas

Esperar con enemigos vivos pero no detectados; comprobar regeneración de Vida y Maná.

Ser detectado o intentar un ataque válido; comprobar inicio del estado.

Ejecutar varios pulsos en combate; Vida permanece fija y Maná acumula fracciones.

Matar uno de varios enemigos y luego el último; comprobar continuidad y finalización.

Usar poción o curación explícita en combate; comprobar que no queda bloqueada.

Regresar a ciudad, morir y cambiar de mapa; comprobar limpieza completa.

### Riesgos y controles

Riesgo de combate eterno: la IA debe comunicar muerte, retirada y pérdida definitiva de persecución.

Riesgo de finalizar demasiado pronto: registrar participantes por identidad y retirar solo ante eventos concluyentes.

Riesgo de bloquear curaciones: aplicar la condición únicamente a regeneración natural de Vida.

Riesgo de memoria: limpiar obligatoriamente el conjunto al destruir el mapa.

Resultado de la etapa Estado de combate fiable y reutilizable; Vida natural bloqueada durante combate, Maná conservado en ambos estados y limpieza garantizada por mapa. Un commit independiente después de la ETAPA 3.

ETAPA 4 — Maestrías, experiencia y puntos de habilidad

Objetivo: Representar nivel y experiencia de cada maestría, entregar puntos por nivel general y por uso, y permitir invertirlos en grados de habilidades.

Propósito: Crear una progresión sencilla de comprender, inspirada en Stoneshard, donde practicar una escuela y subir el personaje mejoran directamente sus habilidades.

### Alcance

Registro genérico de maestrías por categoría y familia, con nivel, experiencia actual y experiencia necesaria.

Cuatro maestrías activas para Mago.

Puntos universales de nivel general, puntos específicos de maestría, requisitos de aprendizaje y grados actuales/máximos.

Persistencia durable en EstadoPartida/jugador, distinguiéndola de la conservación en memoria entre mapas ya resuelta para los efectos del jugador en la ETAPA 2.

Eventos de ganancia de experiencia, subida de nivel de maestría, obtención/gasto de puntos y aumento de grado.

Validación para impedir gastar puntos inexistentes, usar un punto específico en otra escuela o superar el grado máximo.

### Fuera de alcance

No implementar maestrías de daga, arco, espada o armaduras.

No activar respecialización.

No agregar pasivas automáticas por nivel máximo de maestría.

### Dependencias

ETAPAS 3 y 3A terminadas.

Sistema de nivel y experiencia actual.

### Decisiones de implementación

Nivel 1: 1 punto universal inicial para aprender una habilidad básica.

Cada nivel general: 1 punto de atributo y 1 punto de habilidad universal.

Cada subida de nivel de una maestría: 1 punto específico de esa escuela.

La experiencia de maestría solo se concede por acciones válidas y significativas; un lanzamiento cuenta una vez.

Los umbrales de experiencia y niveles máximos viven en configuración; la experiencia sobrante se conserva.

La estructura admite categorías magia, arma y armadura aunque estas últimas estén inactivas.

### Criterios de aceptación

El personaje recibe exactamente los puntos universales correspondientes a su nivel general.

No se puede gastar más de lo disponible, mezclar el origen de puntos ni asignar valores negativos.

Los requisitos iniciales de maestría 0/3/6 habilitan correctamente las habilidades básica, intermedia y avanzada.

La experiencia se asigna a la maestría usada y cada subida concede exactamente un punto específico.

Guardar/cargar conserva nivel, experiencia, puntos universales/específicos y grados aprendidos.

### Pruebas mínimas

Aprender y mejorar habilidades con puntos universales y específicos en distintas combinaciones.

Intento de farmear objetivos muertos, invulnerables o triviales.

Subir varios niveles generales sin gastar puntos y utilizarlos posteriormente.

Cambio de mapa y nueva expedición.

### Riesgos y controles

Riesgo de confundir los dos orígenes: la interfaz debe separar claramente puntos universales y puntos específicos de cada maestría.

Riesgo de castigar experimentar: los puntos universales permiten abrir otra escuela sin abandonar la principal.

Riesgo de exploits: validar acciones significativas, reducir XP contra objetivos triviales y no multiplicar XP por objetivos/ticks.

Resultado de la etapa Maestrías persistentes con XP, niveles, puntos universales/específicos y grados aprendidos; todavía sin lanzamiento jugable de habilidades.

ETAPA 5 — Motor de habilidades dirigido por datos y grados

Objetivo: Permitir registrar, desbloquear, seleccionar, validar y resolver habilidades sin codificar cada una dentro del controlador principal.

Propósito: Establecer el contrato común que utilizarán las doce habilidades y futuras familias.

### Alcance

Catálogo de habilidades configurable.

Aprendizaje y mejora según requisito de nivel de maestría, puntos disponibles y grado máximo.

Selección, casillas válidas, línea de visión y confirmación.

Coste de Maná y coste temporal.

Modelos de impacto: proyectil con precisión mágica y zona automática.

Ejecución de componentes de daño y efectos.

Resultado uniforme para registro, interfaz, experiencia de maestría y analizador.

Asignación a la barra de habilidades existente.

### Fuera de alcance

No implementar todas las habilidades en esta etapa.

No agregar cooldowns.

No agregar canalización de varios turnos.

### Dependencias

Etapas 1–4 terminadas.

### Decisiones de implementación

Seleccionar, mover el selector o cancelar no consume Maná ni tiempo.

Confirmar una casilla inválida no consume recursos.

Una ejecución válida consume recursos aunque el proyectil falle.

Si no hay Maná suficiente, la acción se rechaza antes de alterar estado.

La habilidad no exige catalizador salvo que una futura definición lo indique explícitamente.

La precisión mágica combina una base configurable con Inteligencia/Sabiduría y bonificaciones del catalizador.

### Criterios de aceptación

Una habilidad de prueba puede definir varios grados íntegramente por configuración y el motor usa exactamente el grado aprendido.

Los costes se aplican una sola vez.

El actor entra correctamente a la agenda temporal después de lanzar.

El resultado permite otorgar experiencia de maestría una sola vez cuando corresponde.

La barra no muestra como usables habilidades en grado 0 o con requisitos incumplidos.

### Pruebas mínimas

Seleccionar/cancelar repetidamente.

Sin Maná, objetivo fuera de alcance, sin línea de visión y objetivo muerto.

Fallo de impacto y crítico.

Muerte del objetivo y actualización del selector.

### Riesgos y controles

Riesgo de duplicar SistemaCombate: las habilidades deben delegar daño, no reimplementarlo.

Riesgo de acoplar interfaz a nombres: usar IDs y eventos.

Riesgo de estados parciales: validar todo antes de consumir recursos.

Resultado de la etapa Motor general de habilidades más una habilidad técnica de prueba no incluida en el contenido final o deshabilitada para jugadores.

ETAPA 6 — Integración de bastones, varitas y doble varita

Objetivo: Convertir las armas mágicas existentes en catalizadores diferenciados e integrar el ataque básico de varita con Maná y doble empuñadura.

Propósito: Dar identidades y costes comparables a bastón, varita, doble varita y arco, sin convertir los hechizos en simples ataques de arma.

### Alcance

Agregar propiedades de catalizador y costoManaAtaqueBasico a bastones y varitas Tier I y II.

Incorporar potenciaCatalizador y bonificaciones de identidad a la fórmula de habilidad.

Permitir lanzamiento sin catalizador.

Mostrar propiedades mágicas en detalle de objeto y comparación.

Actualizar el ataque básico de varita para consumir Maná y permitir varita en arma principal o secundaria, conservando el bastón a dos manos.

### Fuera de alcance

No convertir todavía los ataques básicos en daño elemental.

No crear focos, libros ni nuevos tipos de secundaria; la doble varita reutiliza las ranuras y reglas de doble arma existentes.

### Dependencias

Etapa 5 terminada.

Armas actuales configuradas por familia.

### Decisiones de implementación

Bastón: más potencia/efecto, dos manos, ataque básico melee sin coste de Maná.

Varita: menos potencia, una mano, alcance corto, precisión mágica, +1 alcance a proyectiles y coste de Maná por ataque básico.

El daño mínimo/máximo del ataque básico del arma no entra en la fórmula del hechizo.

Los valores de catalizador, coste de Maná y aporte de la varita secundaria permanecen configurables por tier.

El ataque con una varita consume el Maná definido por esa pieza antes de resolver el impacto; si no alcanza, la acción completa se rechaza.

Con dos varitas, el ataque básico consume la suma de ambos costes, resuelve cada descarga de forma independiente y usa coste temporal principal + 30 % de la secundaria.

Al lanzar habilidades con doble varita no se duplica la habilidad: la principal aporta 100 % de potenciaCatalizador y la secundaria 30 % inicialmente; los porcentajes quedan centralizados para balance.

### Criterios de aceptación

La misma habilidad causa resultados distintos con bastón, varita simple, doble varita y sin catalizador.

El bastón supera a la varita en potencia por lanzamiento dentro de un margen definido.

La varita conserva ventaja de alcance/precisión y puede combinarse con escudo o segunda varita.

Equipar/desequipar recalcula sin reiniciar la partida.

Una varita no dispara sin Maná suficiente y no consume tiempo ni modifica objetivos al ser rechazada.

Dos varitas consumen exactamente la suma de Maná, realizan dos resoluciones independientes y generan una sola acción temporal.

Una habilidad lanzada con dos varitas se ejecuta una sola vez y aplica el aporte de catalizador configurado sin duplicar daño, efectos ni coste de la habilidad.

### Pruebas mínimas

Comparar 100 lanzamientos simulados por catalizador.

Cambiar equipo durante partida y lanzar.

Varita con escudo, doble varita, cambio de mano principal/secundaria y bastón bloqueando secundaria.

Detalle de objeto y tooltip.

Ataque de varita con Maná exacto, insuficiente y cero; comprobar rechazo y fallback.

Doble varita con costes 1+1 y 1+2; una descarga acierta y la otra falla; elementos y críticos diferentes.

Comparar arco con flechas, varita simple, doble varita y bastón usando daño/100, coste de recurso/100 y seguridad.

### Riesgos y controles

Riesgo de que bastón o doble varita sean siempre óptimos: medir daño por 100 unidades, Maná por 100 unidades, alcance, defensa y seguridad, no solo daño por golpe.

Riesgo de que +1 alcance o dos descargas rompan mapas y balance: respetar línea de visión, coste temporal, coste de Maná y límites de alcance.

Resultado de la etapa Bastón, varita simple y doble varita participan en hechizos con identidades distintas; la varita consume Maná en su ataque básico y no duplica habilidades.

ETAPA 7 — Interfaz de maestrías, grados y barra de habilidades

Objetivo: Dar al jugador control y comprensión sobre niveles de maestría, experiencia, puntos disponibles, grados y habilidades equipadas.

Propósito: Evitar que el sistema exista solo en datos y permitir probarlo de forma completa.

### Alcance

Panel o modal de maestrías con cuatro escuelas.

Puntos universales disponibles y puntos específicos disponibles en cada maestría.

Nivel, experiencia actual y experiencia requerida de cada maestría.

Tres habilidades por escuela con requisito, grado actual, grado máximo y estado disponible/bloqueado.

Asignación de habilidades desbloqueadas a la barra estilo WoW ya reservada.

Tooltips con daño base, elemento, Maná, tiempo, alcance, efecto y escalados principales.

Atajos configurables posteriormente, con teclas iniciales documentadas.

### Fuera de alcance

No crear editor completo de atajos.

No agregar animaciones complejas ni Phaser.

### Dependencias

Etapas 4–6.

### Decisiones de implementación

La interfaz nunca calcula reglas de progresión; consulta al dominio.

Una habilidad bloqueada puede verse, pero no asignarse ni usarse.

Un aumento de grado solo se confirma si existe un punto compatible, el requisito está cumplido y no se supera el máximo.

Los mensajes de progreso usan el color azul de sistema/progreso acordado.

### Criterios de aceptación

Gastar un punto actualiza grado, descripción, estadísticas y barra.

Subir nivel general o de maestría actualiza puntos y experiencia sin recargar página.

Persistencia conserva asignaciones y la interfaz puede mostrar efectos activos del jugador también en la ciudad.

El jugador comprende por qué no puede aprender o usar una habilidad.

### Pruebas mínimas

Resoluciones pequeñas y pantalla completa.

Abrir/cerrar repetidamente.

Cero puntos, puntos universales/específicos sin gastar, habilidad recién habilitada y habilidad en grado máximo.

Cambio de personaje o nueva partida.

### Riesgos y controles

Riesgo de saturar la UI: usar información progresiva y tooltips.

Riesgo de duplicar plantillas grandes en JavaScript: seguir la convención de plantillas HTML declarativas.

Resultado de la etapa Interfaz mínima pero completa para consultar XP/niveles, gastar puntos, mejorar grados y lanzar habilidades.

ETAPA 8 — Corte vertical: cuatro habilidades básicas con grados

Objetivo: Implementar una habilidad de cada escuela y validar todas las primitivas fundamentales en juego real.

Propósito: Obtener jugabilidad mágica temprana sin construir las doce habilidades antes de probar el núcleo.

### Alcance

Ascua, Esquirla de hielo, Chispa y Aguijón tóxico.

Los cuatro grados de cada habilidad básica: costes, alcances, precisión, daño, resistencia, efectos, experiencia y registro.

Uso del punto universal inicial para aprender el grado 1 de la habilidad básica elegida y asignarla a la barra.

Visuales provisionales claros para casillas, impactos y estados.

Compatibilidad con bastón, varita simple, doble varita y lanzamiento sin catalizador.

### Fuera de alcance

No implementar todavía habilidades intermedias ni avanzadas.

No habilitar aún todos los afijos en botín normal.

### Dependencias

Etapas 1–7.

### Decisiones de implementación

Los valores iniciales son los definidos en el catálogo de este documento.

Esquirla ralentiza mediante el motor temporal.

Aguijón aplica daño periódico mitigado por resistencia al veneno.

Chispa tiene coste temporal bajo y alta variación.

Ascua funciona como referencia simple de daño directo.

### Criterios de aceptación

Un Mago puede comenzar en cualquiera de las cuatro escuelas y jugar una expedición.

Cada habilidad consume recursos y produce resultados coherentes.

Los cuatro tipos de resistencia modifican el daño.

El uso válido progresa la experiencia de su maestría una sola vez y puede provocar una subida de nivel.

Sin Maná, la varita no puede disparar; el personaje conserva el ataque básico de bastón, el cambio de arma y el ataque de respaldo.

### Pruebas mínimas

Cada habilidad contra enemigo sin resistencia y con 25/75 %.

Bastón, varita simple, doble varita y sin catalizador.

Fallo, crítico, muerte, objetivo fuera de rango y sin Maná.

Ralentización y veneno sobre enemigo normal, especial y jefe.

Recorrido ciudad–mazmorra–ciudad conservando en el jugador ralentización o veneno activos y permitiendo su futura restauración.

### Riesgos y controles

Riesgo de números desbalanceados: no ajustar arquitectura durante la calibración.

Riesgo de que el Mago quede sin acciones: garantizar cambio de arma, ataque de bastón o ataque de respaldo cuando la varita no tenga Maná.

Riesgo de control excesivo sobre jefes: calibrar duración, probabilidad, coste de Maná, coste temporal y renovación cuando existan las habilidades, sin agregar excepciones al motor.

Resultado de la etapa Primera versión jugable de magia con las cuatro habilidades básicas y sus cuatro grados, apta para pruebas de nivel 1–10.

ETAPA 9 — Daño elemental enemigo y activación de afijos

Objetivo: Introducir fuentes enemigas de los cuatro elementos y habilitar afijos con utilidad real.

Propósito: Evitar resistencias muertas y probar el mismo sistema desde ambos lados del combate.

### Alcance

Agregar capacidades elementales a enemigos existentes o encuentros especiales sin multiplicar innecesariamente el catálogo.

Propuesta temática inicial: Rata enferma/veneno; variante de Esqueleto Rogue/frío; Lancero especial/rayo; Señor de la Guerra o ataque de jefe/fuego.

Habilitar prefijos planos elementales locales en armas.

Habilitar sufijos de resistencia en armaduras, escudos y accesorios compatibles.

Mostrar resistencias y desglose de daño recibido.

Revisar pesos de afijos para que no desplacen excesivamente propiedades físicas.

### Fuera de alcance

No activar rareza Rara.

No habilitar todavía daño porcentual elemental global ni penetración.

### Dependencias

Etapa 8 estable.

Catálogos actuales de afijos y generador de rareza.

### Decisiones de implementación

Cada resistencia debe tener al menos una fuente real antes de entrar al pool normal.

El daño plano elemental del arma afecta solo al ataque básico y atraviesa la tubería por componentes.

Un objeto Mágico puede combinar un prefijo ofensivo y un sufijo defensivo.

Las resistencias en armas se mantienen deshabilitadas inicialmente.

### Criterios de aceptación

Los cuatro sufijos pueden generarse en piezas compatibles y muestran valores correctos.

Los cuatro prefijos agregan componentes al ataque básico.

El jugador recibe daño elemental en contenido 1–10.

La rareza Mágica continúa respetando máximos de afijos.

La rareza Rara sigue deshabilitada.

### Pruebas mínimas

Generación masiva de objetos por nivel/tier.

Enemigos elementales contra resistencias 0/25/75.

Ataque mixto físico-elemental y bloqueo.

Compra, venta, detalle y persistencia de objetos elementales.

### Riesgos y controles

Riesgo de afijos muertos por baja frecuencia enemiga: verificar ruta de mapas.

Riesgo de diluir botín útil: controlar pesos y compatibilidad.

Riesgo temático: las capacidades enemigas propuestas deben revisarse con el diseño narrativo.

Resultado de la etapa Daño elemental bidireccional y objetos Mágicos elementales funcionales dentro del contenido existente.

ETAPA 10 — Cuatro habilidades intermedias con grados

Objetivo: Agregar las habilidades intermedias, sus tres grados y los patrones de área y múltiples objetivos.

Propósito: Validar que el motor escala a habilidades más complejas sin crear controladores específicos por escuela.

### Alcance

Explosión ígnea: área inmediata.

Nova de escarcha: área alrededor del jugador.

Cadena de rayos: selección de saltos sin repetir objetivo.

Nube tóxica: zona persistente en el mapa.

Infraestructura genérica para zonas persistentes con duración, entrada, permanencia y limpieza.

Actualización de tooltips, barra, experiencia de maestría y analizador.

### Fuera de alcance

No agregar todavía las habilidades avanzadas.

No agregar nuevas escuelas.

### Dependencias

Etapa 9 terminada y balance básico de las cuatro habilidades iniciales.

### Decisiones de implementación

Las áreas respetan límites del mapa, paredes y reglas de línea de visión definidas por habilidad.

Cadena selecciona objetivos por distancia y criterio determinista en empates.

Nube no crea actores permanentes; usa una entidad/efecto de zona con limpieza garantizada. La zona desaparece al destruir el mapa, pero un efecto ya aplicado al jugador puede continuar durante una transición válida.

Los efectos repetidos aplican su política de acumulación configurada.

### Criterios de aceptación

Al alcanzar el nivel de maestría requerido, la habilidad queda habilitada; al invertir un punto aprende su grado 1 y puede asignarse.

Cada patrón afecta exactamente a los objetivos válidos.

La zona persistente desaparece al vencer o cambiar de mapa.

Daño por 100 unidades y coste de Maná permanecen dentro de objetivos de balance.

### Pruebas mínimas

Áreas junto a paredes y bordes.

Cadena con 1, 2, 3 y más enemigos; empates.

Nube con enemigos entrando/saliendo y muerte dentro de zona.

Dos zonas superpuestas.

### Riesgos y controles

Riesgo de rendimiento por zonas: limitar cantidad y frecuencia de evaluación.

Riesgo de daño de área dominante: comparar coste temporal y Maná contra objetivo único.

Resultado de la etapa Cuatro habilidades intermedias completas, con tres grados cada una y patrones nuevos reutilizables.

ETAPA 11 — Cuatro habilidades avanzadas con grados

Objetivo: Completar las tres habilidades por maestría incorporando los tres grados de cada habilidad avanzada.

Propósito: Cerrar la primera versión del repertorio mágico y probar control fuerte, líneas y acumulación avanzada.

### Alcance

Incinerar: línea penetrante y quemadura.

Prisión glacial: inmovilización bajo el contrato general de control, también para jefes.

Descarga fulminante: línea, daño alto y aturdimiento probabilístico.

Plaga corrosiva: veneno de alta intensidad con interacción sobre objetivos ya envenenados.

Reglas genéricas de línea penetrante, control duro e intensificación.

### Fuera de alcance

No agregar una cuarta habilidad activa ni una pasiva automática al alcanzar el nivel máximo de maestría.

No activar capstones, sinergias cruzadas ni combinaciones elementales.

### Dependencias

Etapa 10 estable.

### Decisiones de implementación

Las habilidades avanzadas tienen alto coste de Maná y no reemplazan todas las acciones básicas.

Los jefes usan el mismo contrato de control que el resto de los combatientes. El balance evita bloqueos dominantes mediante duración, probabilidad, costes y límites de renovación, no mediante inmunidades o conversiones especiales.

Plaga tiene límite de intensidad y no escala infinitamente.

Las líneas usan geometría compartida con ataques lineales existentes cuando sea compatible.

### Criterios de aceptación

Al alcanzar el nivel de maestría requerido se habilita la habilidad avanzada; debe invertirse un punto para aprender su grado 1.

Las cuatro habilidades avanzadas se resuelven por el motor común.

No existen acumulaciones infinitas ni bloqueos permanentes.

Una especialización pura y una combinación de dos escuelas funcionan sin contenido faltante ni puntos incompatibles.

### Pruebas mínimas

Líneas con múltiples objetivos y obstáculos.

Control sobre normal, élite y jefe bajo el mismo contrato, verificando que duración, probabilidad, costes y renovación eviten bloqueos dominantes.

Veneno en intensidad máxima y renovaciones.

Maná agotado después de varias habilidades avanzadas.

### Riesgos y controles

Riesgo de burst excesivo: analizar daño por tiempo, no solo número máximo.

Riesgo de control dominante: ajustar duración, probabilidad, costes y límites de renovación; evaluar rendimiento decreciente general solo si las pruebas lo justifican.

Resultado de la etapa Doce habilidades completas: tres por cada maestría y todos sus grados configurados.

ETAPA 12 — Balance de progreso, grados y regresión 1–10

Objetivo: Calibrar la magia contra armas, enemigos, Maná, tiempo y rutas de progresión existentes.

Propósito: Convertir valores provisionales en un balance inicial comprobable antes de ampliar contenido.

### Alcance

Extender analizador para daño por 100 unidades, daño por Maná, uptime de efectos, supervivencia y tiempo para matar.

Simular bastón, varita simple, doble varita, arco y lanzamiento sin catalizador.

Simular inversiones puras, híbridas y multiescuela con distintas combinaciones de grados.

Revisar nivel general 1–10, niveles de maestría requeridos y ritmo real de adquisición de grados.

Revisar impacto de resistencias y frecuencia de afijos.

Ejecutar regresión física completa.

### Fuera de alcance

No ampliar nivel máximo.

No crear nuevo bioma solo para magia.

No activar rareza Rara por conveniencia de balance.

### Dependencias

Etapas 1–11 terminadas.

### Decisiones de implementación

Objetivo inicial: una habilidad básica ofrece aproximadamente 20–35 % más rendimiento ofensivo por acción que el ataque básico equivalente, compensado por Maná.

Con 24 de Maná base, el Mago nivel 1 puede encadenar aproximadamente 4–6 habilidades básicas según escuela y atributos.

Bastón, varita simple, doble varita y arco deben conservar ventajas situacionales cuando se consideran daño por tiempo, coste de Maná o munición, alcance, seguridad y secundaria; ninguna opción debe dominar todas las métricas.

Ninguna resistencia individual debe ser obligatoria para completar un mapa, pero debe ser perceptible.

Veneno gana valor en combates largos; Rayo en velocidad; Fuego en daño; Frío en control.

### Criterios de aceptación

Los mapas 1–10 son completables con inversiones puras, híbridas y con puntos guardados.

Ninguna escuela domina en daño, control, eficiencia y seguridad simultáneamente.

El Mago no supera de forma extrema a Guerrero/Rogue; al agotar Maná pierde el ataque a distancia de varita, pero conserva alternativas de cambio de arma, bastón cuerpo a cuerpo o ataque de respaldo.

El sistema físico existente conserva comportamiento esperado.

Todos los parámetros finales quedan en configuración y documentados.

### Pruebas mínimas

Simulaciones con semillas fijas.

Pruebas manuales de cada mapa y jefe.

Distribuciones extremas de atributos, niveles de maestría y grados de habilidades.

Generación de miles de objetos Mágicos para revisar pools.

Persistencia, comercio, curación, restauración de efectos y cambio de mapa, incluyendo continuidad mazmorra–ciudad.

### Riesgos y controles

Riesgo de ajustar números sin datos reales: combinar simulación y partidas manuales.

Riesgo de sobreajuste al nivel 10: revisar también experiencia inicial.

Riesgo de alterar objetos físicos: comparar métricas anteriores cuando estén disponibles.

Resultado de la etapa Balance inicial cerrado para el tramo 1–10, con informe y parámetros finales reproducibles.

ETAPA 13 — Cierre del hito y extensibilidad futura

Objetivo: Documentar el sistema terminado y dejar contratos claros para nuevas maestrías y rarezas.

Propósito: Evitar que la siguiente expansión requiera reinterpretar decisiones o copiar el sistema mágico.

### Alcance

Documentación de maestrías, habilidades, efectos, daño, catalizadores, afijos y balance.

Registro genérico de categorías futuras: arma y armadura.

Definir sin activar ejemplos de familias: daga, arco, espada, hacha, lanza, bastón, varita; ligera, media y pesada.

Definir eventos de uso futuros: ataques válidos para armas; daño mitigado/evitado y acciones compatibles para armaduras.

Evaluar la puerta de activación de rareza Rara.

Actualizar memoria, referencia oficial del repositorio y registro de cambios entre etapas del documento maestro.

### Fuera de alcance

No implementar contenido físico nuevo.

No activar rareza Rara si los criterios no se cumplen.

No extender más allá de nivel 10.

### Dependencias

Todas las etapas anteriores cerradas.

### Decisiones de implementación

Las maestrías futuras reutilizarán experiencia, niveles, puntos universales/específicos, requisitos, grados y persistencia.

Las diferencias estarán en condiciones de uso y catálogo de habilidades, no en un segundo motor.

Rareza Rara solo se habilita si hay al menos tres afijos simultáneos útiles, pools suficientes, UI legible y balance de drop definido.

El hito termina con un único documento de estado y próximos pasos.

### Criterios de aceptación

Una nueva maestría de ejemplo puede registrarse en datos sin cambiar el núcleo, aunque quede deshabilitada.

La documentación coincide con código y commit final.

No quedan TODO críticos ocultos en flujos activados.

La referencia oficial y memoria enumeran sistemas terminados y pendientes.

### Pruebas mínimas

Auditoría de configuración y búsquedas de IDs hardcodeados.

Nueva partida completa con cada escuela.

Revisión de consola y errores de persistencia.

Comparación entre documentación y archivos reales.

### Riesgos y controles

Riesgo de abstracción prematura: preparar contratos mínimos, no desarrollar maestrías físicas.

Riesgo de activar Rara por presión de contenido: usar criterios objetivos de puerta.

Resultado de la etapa Hito formalmente cerrado, documentado y listo para ampliar sin reescribir el sistema base.

# 11. Matriz transversal de pruebas

| Área | Casos obligatorios |
| --- | --- |
| Recursos | Maná exacto, insuficiente, máximo, regeneración, curación de Maná, cambio del máximo por atributos/equipo, coste de varita simple y suma de costes con doble varita. Regeneración natural de Vida fuera de combate y bloqueo durante combate; regeneración de Maná en ambos estados. |
| Tiempo | Costes 80–130, regla de doble arma principal + 30 % de secundaria, orden con varios enemigos, ticks simultáneos, muerte antes de tick y efectos que vencen durante una acción. |
| Objetivos | Fuera de alcance, pared, línea de visión, casilla vacía, enemigo muerto, área en borde, línea y cadena con empates. |
| Daño | Físico, cada elemento, mixto, crítico, resistencia 0/25/75, valores fuera de rango y redondeo. |
| Efectos | Renovación, acumulación en una única instancia, máximo, control sobre normal/élite/jefe sin excepciones, limpieza por muerte, transición y restauración en ciudad. |
| Maestría y habilidades | XP válida/inválida, subida de nivel, experiencia sobrante, puntos universales/específicos, requisitos 0/3/6, grados 0–máximo, persistencia y actualización de interfaz. |
| Objetos | Bastón, varita simple, doble varita, varita con escudo, arco, sin catalizador, afijos locales/globales, coste de Maná por pieza, rareza Mágica y Rara deshabilitada. |
| Interfaz | Barra, tooltip, bloqueo, actualización en vivo, apertura repetida, resoluciones y mensajes de error. |
| Regresión | Ataques físicos, arco y munición, doble arma, inventario, equipamiento, comercio, curación, botín, mapas, IA, jefe y retorno a ciudad. |

# 12. Riesgos globales y decisiones preventivas

| Riesgo | Control |
| --- | --- |
| Crecimiento de alcance | No implementar las doce habilidades a la vez. Primero infraestructura y cuatro habilidades básicas. |
| Hardcodeo | Toda cifra de habilidad, maestría, efecto, resistencia y catalizador debe vivir en configuración o constantes centralizadas. |
| Rareza prematura | Mantener Rara desactivada; validar magia con objetos Mágicos. |
| Afijos muertos | No habilitar resistencias sin fuentes enemigas del elemento. |
| Control excesivo | Todos los combatientes usan el mismo contrato. El control se limita mediante duración, probabilidad, coste temporal/Maná y políticas de renovación; no mediante inmunidades o conversiones especiales para jefes. |
| Farmeo de maestría | XP solo por acciones significativas; una concesión por lanzamiento; reducción o anulación contra objetivos triviales; umbrales configurables. |
| Mago sin Maná | El ataque básico del bastón permanece disponible. La varita no dispara a distancia sin Maná; debe rechazarse limpiamente y permitir cambio de arma, espera o ataque de respaldo. |
| Arma dominante | Comparar bastón, varita simple, doble varita y arco por daño/100, Maná o munición/100, alcance, defensa y seguridad; no solo daño por lanzamiento. |
| Regresión física | Compatibilidad hacia atrás y suite de pruebas en cada etapa que toca combate/objetos. |
| Persistencia | Los efectos del jugador conservan duración y próximo tick entre mapas de la sesión. La ETAPA 4 versionará el estado y decidirá su guardado/carga durable. |
| UI saturada | Información progresiva, tooltips y panel dedicado; no mostrar todas las fórmulas en la vista principal. |
| Deuda de efectos | Un único motor temporal, políticas explícitas y una sola instancia/cadencia por grupo de acumulación. Reaplicar renueva duración sin reiniciar el próximo tick. |
| Doble varita dominante | Sumar ambos costes de Maná, resolver impactos por separado, usar coste temporal principal + 30 % de secundaria y aportar solo 30 % de potenciaCatalizador de la secundaria en habilidades. Todos los porcentajes quedan configurables. |
| Estado de combate ambiguo | No inferir combate por la existencia de enemigos vivos ni por abrir el selector. Registrar hostilidad o persecución efectiva, limpiar participantes por muerte y mapa, bloquear solo regeneración natural de Vida y mantener Maná. |

# 13. Puerta de decisión para objetos Raros

Al finalizar el hito se evaluará la rareza Rara. No se activa automáticamente por existir daño elemental. Deben cumplirse todos los criterios siguientes:

Existen al menos tres categorías de afijos compatibles y útiles en una misma pieza.

La diferencia entre propiedades locales y globales está implementada y visible.

Los pools por familia de objeto tienen suficiente variedad para evitar repeticiones constantes.

La interfaz muestra entre tres y seis afijos de forma legible.

La generación, valor económico y probabilidad de drop están balanceados para niveles 1–10 o para el siguiente tramo definido.

Los enemigos y mapas justifican el poder adicional.

Existen pruebas de exclusión, grados, nivel mínimo y combinaciones inválidas.

Decisión por defecto Si uno de los criterios no se cumple, la rareza Rara permanece preparada pero deshabilitada. Esto no impide usar daño elemental, resistencias ni dos afijos en objetos Mágicos.

# 14. Apertura para maestrías de armas y armaduras

El sistema se diseña para soportar futuras familias sin implementarlas ahora. La expansión deberá reutilizar el mismo registro de nivel/experiencia, puntos universales y específicos, requisitos, grados, persistencia y UI, cambiando únicamente las condiciones que conceden experiencia y el catálogo de habilidades.

| Categoría futura | Familias previstas | Ejemplo de acción que concede experiencia |
| --- | --- | --- |
| Armas | Daga, arco, espada, hacha, lanza, mandoble, bastón y varita. | Ataque válido que impacta o intenta impactar a un enemigo vivo con el arma equipada. |
| Armaduras | Ligera, media y pesada. | Recibir/mitigar daño o ejecutar acciones defensivas mientras se cumple el conjunto mínimo de piezas de la familia. |
| Magia | Fuego, frío, rayo y veneno. | Habilidad válida de la escuela que causa daño o efecto significativo. |

No se debe crear una clase distinta de sistema por categoría.

Las reglas que conceden experiencia deben ser estrategias configurables por familia.

Una acción puede contribuir a una sola maestría principal por defecto, evitando progreso doble accidental.

Las habilidades físicas futuras pueden reutilizar tipos de objetivo, costes, efectos y barra del motor general.

# 15. Instrucción de entrega para iniciar una etapa

Cuando este documento se entregue nuevamente, utilizar la siguiente instrucción junto con el archivo:

Texto de trabajo recomendado Usá el documento Plan maestro de magia, habilidades y maestrías de Dark Moon como especificación. Revisá primero la rama main directamente y comparala con el commit de referencia del documento. Indicame qué etapa corresponde iniciar, qué cambió desde la referencia y si existe alguna contradicción. No escribas código hasta terminar esa revisión. Después implementá únicamente la etapa acordada, respetando sus criterios de aceptación, pruebas y límites. Al finalizar entregá resumen, archivos modificados, pruebas, riesgos y mensaje de commit.

# 16. Lista de cierre de cada etapa

☐ El objetivo de la etapa está completo y no depende de contenido oculto de una etapa futura.

☐ Los valores de balance agregados son configurables.

☐ No se rompieron ataques, objetos, mapas, comercio, curación ni persistencia existentes.

☐ Se ejecutaron las pruebas mínimas y se documentaron los resultados.

☐ Los errores se reportan sin dejar estado parcial de Vida, Maná, tiempo, puntos u objetos.

☐ La interfaz explica bloqueos, costes y resultados.

☐ Se revisó consola y se realizó una prueba de humo en navegador.

☐ Se entregó un único mensaje de commit Conventional Commits acorde al alcance real.

☐ Después del push se verificó main y se actualizó la referencia oficial.

# 17. Convención sugerida de commits

| Etapa | Ejemplo de mensaje |
| --- | --- |
| 1 | feat(combate): incorporar daño elemental y resistencias |
| 2 | feat(efectos): agregar efectos temporales y daño periódico |
| 3 | feat(personaje): integrar inteligencia sabiduría y mana mágico |
| 3A | feat(combate): agregar estado de combate y limitar regeneracion de vida |
| 4 | feat(maestrias): agregar experiencia niveles y puntos de habilidad |
| 5 | feat(habilidades): crear motor configurable de habilidades por grados |
| 6 | feat(objetos): integrar bastones varitas mana y doble varita |
| 7 | feat(interfaz): agregar panel de maestrias grados y barra de habilidades |
| 8 | feat(magia): agregar habilidades básicas elementales |
| 9 | feat(elementos): habilitar daño enemigo y afijos elementales |
| 10 | feat(magia): agregar habilidades elementales intermedias |
| 11 | feat(magia): completar habilidades elementales avanzadas |
| 12 | balance(magia): calibrar progresión elemental de nivel 1 a 10 |
| 13 | docs(arquitectura): cerrar hito de magia y maestrías |

El mensaje final debe ajustarse al cambio real. Si una etapa incluye correcciones funcionales adicionales, deben mencionarse en el cuerpo del commit y no presentarse como un refactor puro.

# 18. Definición de hito terminado

El hito de magia y maestrías se considerará terminado cuando el Mago pueda progresar hasta nivel general 10, ganar experiencia y niveles propios en Fuego, Frío, Rayo y Veneno, obtener y gastar puntos universales/específicos, desarrollar tres habilidades por escuela con reparto 4/3/3 de grados, elegir entre bastón, varita simple, varita con escudo o doble varita, gestionar el coste de Maná del ataque básico de varita, aprovechar Inteligencia/Sabiduría/Maná, recibir y causar los cuatro tipos de daño elemental, encontrar objetos Mágicos con afijos elementales útiles y completar la ruta jugable actual sin regresiones críticas.

Estado de la rareza Rara al cierre Preparada por arquitectura, pero deshabilitada salvo aprobación explícita después de cumplir la puerta de decisión del capítulo 13.

# 19. Referencias de código utilizadas

| Referencia | Detalle |
| --- | --- |
| Repositorio | https://github.com/Lordtias/Dark-Moon.git |
| Commit base | 22362a788c61b2f6d99ee60ac6451f1de262f917 |
| Armas actuales | src/config/objetos/Armas.json: bastones y varitas Tier I/II, ataques físicos provisionales y costes temporales actuales. |
| Profesión Mago | src/config/ConfiguracionPersonaje.json: Maná base 24, +6 por nivel, preferencia por Inteligencia y Sabiduría, conjuntos de bastón/varita. |
| Afijos | src/config/objetos/afijos/Prefijos.json y Sufijos.json: conceptos elementales previamente preparados pero dependientes del sistema de daño. |

FIN DEL DOCUMENTO — VERSIÓN 1.4