DARK MOON

# Plan maestro de magia,
habilidades y maestrías

Especificación funcional, técnica y de implementación por etapas

| Versión del documento | 1.7 |
| --- | --- |
| Fecha | 26 de julio de 2026 |
| Repositorio | Lordtias/Dark-Moon — rama main; base 7e5586ff… |
| Commit base ETAPA 6 | 7e5586ff1c936a376ea7b5b2c24d604ffa6091f3 |
| Etapa incorporada | ETAPA 6 — Catalizadores y ataques básicos mágicos |
| Estado | Implementación preparada y validada; sin commit |

Decisiones nuevas de v1.7 ETAPA 6 incorpora Potencia de Habilidad porcentual, bastones y varitas como catalizadores, cuatro varitas elementales por Tier, ataques básicos mágicos con Maná y una única regla dual. También agrega el prefijo Enfocado, migración de varitas históricas, detalle visible y comandos de validación en navegador.

Documento preparado para reutilizarse como instrucción de trabajo en futuras conversaciones o ciclos de desarrollo.

# 1. Control, autoridad y registro de cambios

Antes de comenzar una etapa debe verificarse nuevamente la rama main. Si el código real avanzó, el repositorio prevalece sobre este documento y la diferencia debe registrarse antes de implementar.

| Versión | Referencia | Cambio principal | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | c0bd3d16… | Congelamiento del plan y ETAPA 0. | Define la hoja de ruta 0–13. |
| 1.3 | 4027f263… | Motor de efectos temporales. | Ticks, vencimientos, acumulación y transición entre mapas. |
| 1.4 | 22362a78… | Inteligencia, Sabiduría, Maná y planificación 3A. | Fórmulas mágicas, regeneración fraccionaria y estado de combate. |
| 1.5 | dd4a66ec… | Maestrías, XP por Maná, puntos, grados y persistencia del personaje. | Prepara el motor jugable de ETAPA 5 sin lanzar habilidades todavía. |
| 1.6 | 563c52f… | Motor configurable de habilidades, barra e icono técnico. | Añade el corte vertical jugable de Aguijón tóxico y prepara ETAPA 6. |
| 1.7 | 7e5586ff… (base) | Catalizadores, Potencia de Habilidad y ataques básicos mágicos. | Añade varitas elementales, doble varita, Maná atómico, prefijos, interfaz y migración. |

Una etapa funcional y un commit por vez.

Código y comentarios en español; valores de balance en configuración cuando sea razonable.

Archivos completos para altas y reemplazos; sin archivos .patch.

Validación manual en juego y comandos deterministas en consola del navegador.

No utilizar Node.js, node:test, archivos .mjs ni dependencias externas.

# 2. Decisiones de diseño cerradas

| Área | Criterio vigente |
| --- | --- |
| Maestrías | Fuego, Frío, Rayo y Veneno. Son dominios separados de atributos, estadísticas derivadas y habilidades. |
| Profesiones | Guerrero, Rogue y Mago pueden aprender las cuatro. Cada maestría declara profesionesPermitidas en JSON. |
| Habilidades | Tres por maestría: básica 4 grados, intermedia 3, avanzada 3. Requisitos configurables 0/3/6. |
| Nivel general | El nivel 1 comienza con 1 punto universal. Cada subida entrega exactamente 1 punto de atributo y 1 punto universal. |
| Nivel de maestría | Cada escuela posee XP y nivel propios. Cada nivel obtenido entrega 1 punto específico de esa misma escuela. |
| XP de maestría | Una recompensa por ejecución efectiva, proporcional al Maná realmente consumido. No depende del daño final ni de objetivos/ticks. |
| Daño | El nivel de maestría no agrega un multiplicador automático. Daño y efectos continúan usando grados, atributos, catalizador y resistencias. |
| Persistencia | Se conserva el personaje completo: progresión, recursos, oro, inventario, contenedores internos y equipamiento. No se congela el mapa. |
| Respecialización | Fuera de la primera versión. |

# 3. Modelo funcional y separación de dominios

| Dominio | Responsabilidad | No debe hacer |
| --- | --- | --- |
| Atributos | Fuerza, Destreza, Constitución, Inteligencia, Sabiduría y Carisma. | Guardar niveles de maestría o grados. |
| Estadísticas derivadas | Vida/Maná máximos, regeneraciones, daño mágico, potencia de efectos, resistencias y combate. | Entregar puntos o decidir aprendizajes. |
| Maestrías | XP, nivel, barra y puntos específicos de cada escuela. | Alterar daño, Maná o tiempo automáticamente. |
| Habilidades | Identidad, escuela, requisito y grado actual/máximo. | Duplicar la XP o guardar atributos. |
| Progreso general | Nivel, XP normal y puntos de atributo. | Conceder bonificaciones especiales en niveles múltiplos de cinco. |
| Persistencia | Snapshot versionado y reconstrucción atómica del personaje. | Serializar enemigos, agenda o estado de combate. |

Fuente única de verdad Player mantiene una única instancia de ProgresoMagicoJugador. La interfaz, el combate, el tiempo y la persistencia consultan o delegan en ese agregado; no guardan copias paralelas de niveles, puntos o grados.

# 4. Nivel general y puntos universales

La progresión general conserva la curva de experiencia existente y cambia únicamente la recompensa de puntos para respetar el contrato del plan mágico.

| Momento | Puntos de atributo | Puntos universales | Acumulado universal sin gastar |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación, nivel 1 | 0 adicionales | 1 inicial | 1 |
| Alcanzar nivel 2 | +1 | +1 | 2 |
| Alcanzar nivel 3 | +1 | +1 | 3 |
| Alcanzar nivel 5 | +1 | +1 | 5 |
| Alcanzar nivel 10 | +1 | +1 | 10 |

La bonificación histórica de dos puntos extra en niveles 5, 10, 15, etc. queda deshabilitada.

Los puntos universales pueden gastarse en cualquier habilidad disponible para la profesión cuyo requisito de maestría esté cumplido.

Los puntos pueden guardarse; no caducan ni se asignan automáticamente.

La restauración de una partida fija nivel y saldos directamente: no reproduce subidas históricas ni concede puntos de nuevo.

# 5. Experiencia de maestría proporcional al Maná

Fórmula inicial experienciaMaestria = redondear(manaConsumidoReal × factorExperienciaPorMana). El factor inicial es 1 y reside en Maestrias.json.

| Condición | Resultado |
| --- | --- |
| Ejecución aceptada, efectiva y con Maná realmente consumido | Concede XP una vez a la escuela correspondiente. |
| Habilidad cancelada o rechazada | 0 XP; no registra el ID como premiado. |
| Maná consumido igual a 0 | 0 XP. |
| Área con varios objetivos | Una sola recompensa, no una por objetivo. |
| Veneno/quemadura con varios ticks | Una sola recompensa al resolver la ejecución inicial. |
| Crítico, resistencia o bloqueo | No alteran la XP. |
| ID de ejecución repetido | 0 XP y motivo EJECUCION_YA_RECOMPENSADA. |
| Maestría en nivel máximo | No gana más barra; conserva experienciaTotal histórica. |

registrarEjecucionEfectiva({ idEjecucion, idMaestria, manaConsumido, ejecucionEfectiva })

El motor de ETAPA 5 deberá generar un identificador estable y único por lanzamiento.

La integración debe notificar el Maná efectivamente descontado, no el coste teórico antes de modificadores.

La regla evita analizar daño final y desacopla la progresión de críticos, resistencias, áreas y efectos periódicos.

# 6. Cuatro maestrías y curva inicial

| ID | Nombre | Categoría | Profesiones permitidas |
| --- | --- | --- | --- |
| fuego | Fuego | magia | guerrero, rogue, mago |
| frio | Frío | magia | guerrero, rogue, mago |
| rayo | Rayo | magia | guerrero, rogue, mago |
| veneno | Veneno | magia | guerrero, rogue, mago |

| Nivel obtenido | XP necesaria desde nivel anterior | Punto específico |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | +1 |
| 2 | 30 | +1 |
| 3 | 45 | +1 |
| 4 | 65 | +1 |
| 5 | 90 | +1 |
| 6 | 120 | +1 |
| 7 | 155 | +1 |
| 8 | 195 | +1 |
| 9 | 240 | +1 |
| 10 | 290 | +1 |

Balance provisional La curva es una calibración inicial para el horizonte 1–10. ETAPA 12 puede cambiar todos los umbrales sin modificar el modelo de dominio.

# 7. Catálogo de habilidades — Fuego y Frío

| Escuela | ID / nombre | Requisito | Grado máximo | Identidad futura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuego | ascua / Ascua | 0 | 4 | Proyectil básico de daño directo. |
| Fuego | explosion_ignea / Explosión ígnea | 3 | 3 | Área inmediata sobre casilla. |
| Fuego | incinerar / Incinerar | 6 | 3 | Línea penetrante de alto coste. |
| Frío | esquirla_hielo / Esquirla de hielo | 0 | 4 | Proyectil y ralentización creciente. |
| Frío | nova_escarcha / Nova de escarcha | 3 | 3 | Control defensivo alrededor del jugador. |
| Frío | prision_glacial / Prisión glacial | 6 | 3 | Control fuerte de objetivo único. |

Grado 0 significa habilidad no aprendida y sin uso posible.

El primer punto lleva de grado 0 a grado 1.

Cada punto posterior aumenta exactamente un grado.

Alcanzar el requisito solamente habilita la inversión; no aprende la habilidad automáticamente.

Los valores jugables de daño, Maná, tiempo, alcance y efectos se incorporarán por grado en las etapas de contenido.

# 8. Catálogo de habilidades — Rayo y Veneno

| Escuela | ID / nombre | Requisito | Grado máximo | Identidad futura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rayo | chispa / Chispa | 0 | 4 | Proyectil eléctrico básico. |
| Rayo | cadena_rayos / Cadena de rayos | 3 | 3 | Salto determinista entre objetivos. |
| Rayo | descarga_fulminante / Descarga fulminante | 6 | 3 | Descarga avanzada de alto impacto. |
| Veneno | aguijon_toxico / Aguijón tóxico | 0 | 4 | Daño inicial y veneno. |
| Veneno | nube_toxica / Nube tóxica | 3 | 3 | Zona persistente de control y daño. |
| Veneno | plaga_corrosiva / Plaga corrosiva | 6 | 3 | Efecto avanzado y corrosivo. |

Límite de ETAPA 4 El catálogo registra requisitos y grados, pero ninguna habilidad puede seleccionarse, lanzarse, consumir tiempo o causar daño todavía. Esa tubería comienza en ETAPA 5.

# 9. Gasto de puntos, requisitos y atomicidad

| Origen | Puede gastarse en | Validaciones |
| --- | --- | --- |
| universal | Cualquier habilidad habilitada para la profesión. | Saldo > 0, requisito cumplido y grado menor al máximo. |
| especifico | Solo habilidades de la maestría que generó el punto. | Escuela de origen exacta, saldo > 0, requisito y máximo. |

mejorarHabilidad({ idHabilidad, origenPunto: "universal" })

mejorarHabilidad({ idHabilidad, origenPunto: "especifico", idMaestriaPunto: "fuego" })

El sistema nunca mezcla saldos automáticamente ni elige por el jugador qué punto consumir.

Todas las validaciones se ejecutan antes de descontar; una operación fallida conserva saldos y grado.

No se aceptan valores negativos, fraccionarios, habilidades desconocidas ni grados por encima del máximo.

La persistencia valida la coherencia entre grado aprendido y nivel de maestría requerido.

# 10. Persistencia durable del personaje

La frontera de guardado es el personaje completo. El mapa activo continúa siendo una simulación descartable del ciclo roguelike.

| Persistir | No persistir |
| --- | --- |
| Identidad, profesión, nivel y experiencia general. | Mapa procedural, posiciones y semilla activa. |
| Atributos, puntos pendientes y factores temporales base. | Enemigos, destructibles, NPC y botín en suelo. |
| Vida/Maná actuales y acumuladores de regeneración. | Agenda temporal, disponibilidad y turno del mapa. |
| Oro. | Estado de combate y participantes hostiles. |
| Maestrías, XP, niveles, puntos y grados. | Selecciones, resaltados, modales y estado de interfaz. |
| Inventario, cantidades, rareza, nivel, afijos y propiedades finales. | Efectos temporales activos en la primera versión. |
| Contenido interno de carcajes u otros contenedores. | Asignación a barra hasta que ETAPA 5/7 la implemente. |
| Equipamiento por ranura. | Mercaderes y stock mundial fuera del personaje. |

Ciclo roguelike Las transiciones válidas funcionan como puntos seguros de guardado. La muerte y la confirmación de una nueva partida eliminan el slot durable anterior.

# 11. Formato versionado y objetos

clave localStorage: dark-moon:estado-jugador:v1

| Nivel del snapshot | Contenido |
| --- | --- |
| Raíz | version, guardadoEn y jugador. |
| Jugador | identidad, progresión, recursos, oro, inventario y equipamiento. |
| Objeto | id de plantilla, cantidad, rareza, nivelObjeto, prefijos, sufijos y propiedadesFinales. |
| Contenedor interno | capacidad y espacios recursivos. |
| Equipamiento | objeto completo por ranura; las reservas de dos manos se reconstruyen mediante Equipamiento. |

La reconstrucción utiliza FabricaObjetos para recuperar instancias reales y las validaciones actuales del catálogo.

Inventario y equipamiento se reconstruyen antes de asignar recursos actuales, de modo que Vida/Maná máximos se calculen con el equipo restaurado.

Un cambio incompatible de capacidad o naturaleza de un contenedor se rechaza y exige migración explícita.

La carga crea un Player nuevo completamente validado antes de devolverlo; no muta el personaje activo si encuentra corrupción.

# 12. Interacción con sistemas existentes

| Sistema | Contrato de ETAPA 4 |
| --- | --- |
| Combate y muerte | La derrota de enemigos sigue entregando XP general. Los ataques físicos no generan XP de maestría. |
| Daño elemental | Sin cambios. Fuego, frío, rayo y veneno usan la tubería de componentes y resistencias de ETAPA 1. |
| Efectos temporales | Sin cambios. Los ticks no entregan XP adicional; la ejecución inicial será la única fuente. |
| Maná | Aprender y mejorar no consume Maná. ETAPA 5 notificará el Maná realmente gastado por un lanzamiento. |
| Tiempo | Aprender, ganar XP o subir maestría no consume unidades temporales ni registra una acción. |
| Estado de combate | La progresión no inicia ni finaliza combate. El estado de ETAPA 3A continúa vinculado a hostilidad real. |
| Transiciones | La misma instancia de Player sobrevive dentro de la sesión y se genera además un snapshot durable seguro. |
| Curandera y consumibles | No se modifican; las recuperaciones explícitas conservan su contrato. |

# 13. Interfaz y barra de habilidades

La barra actual permanece visible pero no puede lanzar hechizos en ETAPA 4.

Los doce registros ya pueden estar en grado 0 o aprendido, pero no poseen selector, coste, objetivo ni efecto jugable.

No se agrega todavía un árbol visual ni un panel interactivo de maestrías.

La fachada global darkMoonDebug permite verificar el dominio con las mismas validaciones reales.

ETAPA 5 conectará selección, coste de Maná, coste temporal, ejecución y notificación de XP.

ETAPA 7 incorporará la administración visual completa de XP, niveles, puntos, requisitos, grados y barra.

| Objeto de depuración | Uso |
| --- | --- |
| darkMoonDebug.obtenerJugador() | Acceso al Player activo. |
| obtenerResumenProgresoMagico() | Consulta inmutable de maestrías, puntos y habilidades. |
| registrarExperienciaMaestria(evento) | Prueba de XP proporcional al Maná y deduplicación. |
| mejorarHabilidad(datos) | Prueba de saldos, requisitos y grados. |
| guardarJugador() / leerGuardado() | Prueba de snapshot durable. |
| crearJugadorDesdeGuardado() | Reconstrucción completa sin reemplazar automáticamente la partida activa. |
| eliminarGuardado() | Limpieza controlada del slot. |

# 14. Arquitectura de implementación de ETAPA 4

| Capa | Archivos principales | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Configuración | src/config/magia/Maestrias.json Habilidades.json | Reglas, curva, escuelas, profesiones, requisitos y máximos. |
| Validación | ValidadorConfiguracionProgresoMagico.js ContextoProgresoMagico.js | Carga temprana, referencias y configuración compartida. |
| Dominio | ProgresoMagicoJugador.js Player.js | Fuente única, XP, puntos, niveles, grados y delegación. |
| Progresión general | SistemaProgresion.js | Un punto de atributo exacto por nivel; sin bonos 5/10. |
| Persistencia | PersistenciaJugador.js EstadoPartida.js | Snapshot versionado, reconstrucción y guardados seguros. |
| Ciclo de aplicación | Aplicacion.js ControladorDerrota.js | Carga de catálogos y limpieza al crear/morir. |
| Validación manual | DepuradorEtapa4.js game.js | Fachada controlada para consola. |

# 15. Archivos de la entrega

| Tipo | Ruta |
| --- | --- |
| Nuevo | src/config/magia/Maestrias.json |
| Nuevo | src/config/magia/Habilidades.json |
| Nuevo | src/juego/maestrias/ValidadorConfiguracionProgresoMagico.js |
| Nuevo | src/juego/maestrias/ContextoProgresoMagico.js |
| Nuevo | src/juego/maestrias/ProgresoMagicoJugador.js |
| Nuevo | src/juego/maestrias/DepuradorEtapa4.js |
| Nuevo | src/Partida/PersistenciaJugador.js |
| Modificado | src/juego/progresion/SistemaProgresion.js |
| Modificado | src/entidad/destructible/combatiente/Player.js |
| Modificado | src/aplicacion/Aplicacion.js |
| Modificado | src/controles/ControladorDerrota.js |
| Modificado | src/Partida/EstadoPartida.js |
| Modificado | game.js |
| Documento | docs/magia/VALIDACION_CONSOLA_ETAPA_4.md |
| Documento | docs/magia/ENTREGA_ETAPA_4.md |
| Documento | docs/magia/RESULTADOS_VALIDACION_ESTATICA_ETAPA_4.md |
| Documento | docs/magia/Plan_Maestro_Magia_Habilidades_Maestrias_Dark_Moon_v1.5.docx |

Archivos eliminados Ninguno. La etapa no agrega archivos .patch, .mjs ni pruebas dependientes de Node.js.

# 16. Matriz de pruebas deterministas

| Caso | Comprobación esperada |
| --- | --- |
| Tres profesiones | Cada una obtiene exactamente fuego, frio, rayo y veneno y 1 universal inicial. |
| XP por Maná | 7 de Maná con factor 1 concede 7 XP. |
| ID duplicado | La segunda notificación concede 0 XP. |
| Cancelación / Maná 0 | No modifica estado ni registra recompensa. |
| 55 XP en Frío | Sube dos niveles con curva 20/30, conserva 5 XP y obtiene 2 puntos específicos. |
| Requisito 3 | Explosión ígnea no puede aprenderse en Fuego 0; se habilita en Fuego 3. |
| Origen específico | Un punto de Frío no puede mejorar Fuego. |
| Nivel general | Cada transición entrega 1 atributo y 1 universal, también al alcanzar nivel 5. |
| Snapshot | Oro, objetos, cantidades, afijos, contenedores, equipo y progreso se reconstruyen. |
| Corrupción | Un saldo negativo o grado imposible rechaza la carga sin cambiar al jugador activo. |
| Transición | Ciudad–mazmorra–ciudad conserva sesión y actualiza el guardado. |
| Muerte / nueva partida | El slot anterior se elimina. |

# 17. Criterios de aceptación

Existen exactamente Fuego, Frío, Rayo y Veneno como maestrías mágicas iniciales.

Guerrero, Rogue y Mago pueden aprender las cuatro mediante profesionesPermitidas.

Atributos, estadísticas derivadas, maestrías y habilidades permanecen separados.

Un personaje nuevo comienza con exactamente un punto universal.

Cada nivel general entrega exactamente un punto de atributo y uno universal, sin excepción 5/10.

Cada maestría posee XP, nivel, barra y puntos específicos independientes.

La XP de una ejecución efectiva es proporcional al Maná realmente consumido.

Área, críticos, resistencias y ticks no multiplican la recompensa.

Los requisitos 0/3/6 y grados máximos 4/3/3 se validan desde datos.

Cada punto aumenta exactamente un grado y su origen se indica explícitamente.

La experiencia sobrante se conserva durante subidas múltiples.

El snapshot durable conserva progresión, recursos, oro, inventario y equipamiento.

Un guardado corrupto o incompatible se rechaza de forma atómica.

La muerte y una nueva partida limpian el estado durable anterior.

ETAPA 5 habilita el lanzamiento común mediante un corte vertical de Aguijón tóxico; las otras once habilidades conservan progresión pero no contenido jugable.

# 18. Riesgos, decisiones pendientes y fuera de alcance

| Riesgo / pendiente | Control |
| --- | --- |
| Curva de XP provisional | Calibrar en ETAPA 12 con juego real y métricas. |
| No hay botón Continuar | La infraestructura y restauración existen; la integración visual se decide en una etapa de interfaz/persistencia. |
| Cambios de catálogos de objetos | Versionar y migrar; no adaptar silenciosamente contenedores incompatibles. |
| IDs de ejecución futuros | ETAPA 5 debe generarlos una sola vez y notificar el Maná descontado real. |
| Efectos activos no durables | Se conservan solo entre mapas de la sesión; serializarlos requiere un contrato separado. |
| Crecimiento del depurador | Mantenerlo como fachada de pruebas, no como API de juego para interfaz. |

Fuera de alcance: implementación jugable completa de las doce habilidades; ETAPA 5 sólo configura Aguijón tóxico.

Cerrado en ETAPA 6: catalizadores, ataque básico de varita, doble varita y prefijos de Potencia de Habilidad.

Fuera de alcance: panel visual completo de maestrías, doce iconos definitivos, tooltips avanzados y drag-and-drop.

Fuera de alcance: respecialización, maestrías físicas, rareza Rara activa y balance definitivo.

Fuera de alcance: persistencia de mapas, enemigos, agenda, combate y efectos temporales activos.

# 19. ETAPA 5 - Motor configurable de habilidades y grados

ETAPA 5 queda implementada como infraestructura común configurable por grado, sin reabrir las decisiones de progresión de ETAPA 4.

Consume el grado aprendido exclusivamente desde ProgresoMagicoJugador.

Valida selección, objetivo, alcance, patrón y línea de visión antes de modificar estado.

Consume Maná y registra tiempo únicamente cuando la ejecución es válida.

Delega daño elemental y resistencias al motor de ETAPA 1 y efectos al motor de ETAPA 2.

Aplica Inteligencia al daño y Sabiduría a la instantánea de efectos mediante los contratos de ETAPA 3.

Activa el estado de combate sólo ante hostilidad real.

Genera un idEjecucion monotónico por sesión y notifica una sola recompensa con el Maná realmente consumido.

Incorpora barra de diez ranuras, controles 1-0, soporte de iconos y un corte vertical de Aguijón tóxico.

Resultado esperado de ETAPA 5 Una infraestructura común capaz de seleccionar y ejecutar una habilidad configurada por grado, todavía sin implementar de golpe las doce habilidades completas.

# 20. Contrato común de ejecución

La ejecución se divide en selección, preparación, confirmación y recompensa. Esta separación impide que una selección o un rechazo modifiquen Maná, agenda temporal, combate o experiencia.

| Fase | Responsabilidad | Muta estado |
| --- | --- | --- |
| Selección | Comprueba ranura, configuración y grado aprendido. | No |
| Preparación | Resuelve objetivo, geometría, coste, daño y efectos. | No |
| Confirmación | Genera ID, consume Maná real, aplica hostilidad, daño, efectos y tiempo. | Sí |
| Recompensa | Notifica una vez a ProgresoMagicoJugador. | Sólo progreso |

Una resistencia total o un daño final cero no invalidan un lanzamiento que consumió Maná y ejecutó su carga. Los pulsos, críticos, cantidad de componentes y muerte del objetivo no multiplican la experiencia.

# 21. Configuración y corte vertical

Habilidades.json conserva los doce registros y añade un contrato jugable opcional. Sólo aguijon_toxico define ejecución en esta entrega.

| Grado | Maná | Tiempo base | Alcance | Daño base | Toxina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 90 | 4 | 4 Veneno | 2 cada 100 durante 300 |
| 2 | 4 | 90 | 4 | 6 Veneno | 2 cada 100 durante 400 |
| 3 | 5 | 85 | 5 | 8 Veneno | 3 cada 100 durante 400 |
| 4 | 6 | 80 | 5 | 11 Veneno | 4 cada 100 durante 400 |

Los valores son provisionales y validan arquitectura. ETAPA 12 podrá ajustar números sin modificar el motor.

# 22. Arquitectura de ETAPA 5

| Capa | Archivos | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Configuración | Habilidades.json | Datos por grado, icono y contenido jugable opcional. |
| Validación | ValidadorConfiguracionEjecucionHabilidades.js / ContextoProgresoMagico.js | Validación separada del dominio de progresión. |
| Sesión | EstadoSesionHabilidades.js | Ranuras, contador e identidad de ejecución por Player. |
| Dominio | SistemaHabilidadesJugador.js | Selección, prevalidación, consumo y resultado común. |
| Daño | MotorDanioHabilidad.js | Escalado mágico y delegación en resolverPaqueteDanio. |
| Efectos | MotorEfectosHabilidad.js | Instantánea por Sabiduría y ciclo temporal. |
| Integración | InstaladorEtapa5.js / IntegracionHabilidadesEtapa5.js | Adjunta la etapa a la instancia activa sin duplicar Juego. |
| Entrada e interfaz | ControladorEntradaHabilidades.js / BarraHabilidades.js | Teclado, clic, selector, ranuras e iconos. |
| Validación manual | DepuradorEtapa5.js | Fachada determinista para consola. |

# 23. Maná, tiempo, combate y experiencia

El Maná informado es la diferencia real entre el valor anterior y posterior al consumo.

La ejecución se rechaza y restaura el recurso si no se descontó el coste completo.

El coste temporal por grado usa HABILIDAD cuando el enum exista y ACCION como compatibilidad actual; ambos aplican factorAccion.

La hostilidad sólo se registra después de un consumo válido.

El idEjecucion se genera después de la prevalidación y antes de mutar la carga.

La notificación de experiencia ocurre en un único punto y conserva la deduplicación de ProgresoMagicoJugador.

Los pulsos temporales reutilizan el ID para trazabilidad, pero nunca conceden experiencia adicional.

# 24. Barra e iconos

La barra mantiene diez ranuras numeradas 1-0. Una habilidad aprendida y configurada se asigna automáticamente a la primera ranura libre. Las asignaciones sobreviven entre mapas mientras se conserve la misma instancia de Player, pero no son parte del snapshot durable.

| Estado visual | Representación |
| --- | --- |
| Vacía | Número de ranura sin contenido. |
| Seleccionada | Borde y brillo de selección. |
| No configurada o no aprendida | Escala de grises y opacidad. |
| Maná insuficiente | Marca azul interior. |
| Icono | PNG sin interpolación mediante image-rendering: pixelated. |

Aguijón tóxico incluye un icono técnico PNG RGBA de 16 x 16 píxeles. Los doce iconos definitivos y la administración visual completa pertenecen a ETAPA 7.

# 25. Validación y resultados

La validación se ejecutó sin Node.js, sin node:test, sin archivos .mjs y sin dependencias instaladas.

| Grupo | Resultado |
| --- | --- |
| Importación ES en Chromium/V8 | 11 de 11 módulos aprobados. |
| Comprobaciones funcionales deterministas | 24 de 24 aprobadas. |
| Configuración | Doce habilidades; requisitos 0/3/6; máximos 4/3/3. |
| Atomicidad | Cancelación, geometría inválida y falta de Maná sin coste. |
| Ejecución | Maná 3, tiempo 90, XP 3 e ID único en grado 1. |
| Daño y efectos | Inteligencia, resistencia a Veneno, efecto temporal y hostilidad. |
| Deduplicación | Segundo registro del mismo ID concede 0 XP. |
| Asset | PNG RGBA 16 x 16, alfa binaria y seis colores opacos. |

Limitación: el entorno de entrega no pudo clonar el repositorio completo por fallo de resolución DNS saliente. Las pruebas manuales dentro del juego deben ejecutarse con VALIDACION_CONSOLA_ETAPA_5.md después de copiar los archivos.

# 26. Riesgos y fuera de alcance

| Riesgo o pendiente | Control |
| --- | --- |
| Descubrimiento no invasivo de Juego | Reemplazar por inyección explícita durante la integración visual de ETAPA 7. |
| Firmas concretas de daño y efectos | Adaptadores compatibles y prueba manual obligatoria sobre main. |
| Balance provisional | Calibrar en ETAPA 12. |
| Estado no durable | Barra, efectos activos e IDs se mantienen sólo en sesión. |
| Contenido parcial | Once habilidades permanecen sin ejecución jugable. |

Fuera de alcance: implementación completa de Ascua, Esquirla de hielo, Chispa y habilidades superiores.

Cerrado en ETAPA 6: catalizadores, varitas elementales, doble varita y ataques básicos mágicos.

Fuera de alcance: árbol de maestrías, tooltips completos, drag-and-drop y doce iconos definitivos.

Fuera de alcance: enemigos mágicos, afijos elementales activos y rareza Rara.

Fuera de alcance: balance definitivo y persistencia de agenda, combate o efectos activos.

# 27. ETAPA 6 - Catalizadores y ataques básicos mágicos

ETAPA 6 queda implementada sobre el motor común de ETAPA 5. Catalizadores, ataques de varita, doble arma, daño elemental, Potencia de Habilidad, persistencia e interfaz se integran sin duplicar selección, geometría, consumo, tiempo, efectos, idEjecucion o recompensa de maestría.

Bastones y varitas son catalizadores; Potencia de Habilidad se expresa como porcentaje y es visible en sus detalles.

Cada Tier existente contiene una varita de Fuego, Frío, Rayo y Veneno. Las varitas son de una mano, admiten secundaria y no consumen munición.

El ataque básico de varita consume costoManaAtaqueBasico de forma atómica. Maná insuficiente rechaza la acción sin tiempo, daño, hostilidad ni limpieza del selector.

Precisión, Evasión, Crítico, línea de visión, alcance, factores temporales, daño elemental y resistencias continúan bajo los motores existentes.

La tecla G habilita temporalmente el ataque natural de respaldo; esperar regeneración y cambiar de arma siguen siendo alternativas válidas.

Dos varitas reutilizan exactamente la regla dual general. Una habilidad sigue siendo un único lanzamiento y no exige tener catalizador equipado.

# 28. Contrato de catalizadores y equipamiento

Un catalizador es un arma cuya familia es bastón o varita y cuya configuración declara esCatalizador. Su propiedad potenciaHabilidad contiene puntos porcentuales y no sustituye Inteligencia, Sabiduría, grados ni maestrías.

Bastón: dos manos, cuerpo a cuerpo físico, bloquea secundaria, no consume Maná y aporta mayor Potencia de Habilidad.

Varita: una mano, ataque elemental a distancia, sin munición, consume Maná y puede equiparse en principal o secundaria.

Sin catalizador: las habilidades continúan disponibles y utilizan multiplicador neutral 1.

| Familia | Tier I | Tier II | Ataque básico |
| --- | --- | --- | --- |
| Bastón | +15 % | +25 % | Físico, cuerpo a cuerpo, 0 Maná |
| Varita | +8 % | +12 % | Elemental, distancia, 1 Maná por varita |

# 29. Catálogo elemental y prefijo Enfocado

Cada Tier debe contener exactamente una varita de Fuego, Frío, Rayo y Veneno. Los IDs históricos varita_aprendiz y varita_canalizada se conservan como variantes de Fuego para compatibilidad con guardados.

| Grado de Enfocado | Potencia adicional | Familias |
| --- | --- | --- |
| I | +4 % a +6 % | baston, varita |
| II | +7 % a +10 % | baston, varita |
| III | +11 % a +15 % | baston, varita |

La generación aleatoria filtra el prefijo por familia antes de delegar en el sistema de afijos existente. No se crea un segundo compositor de propiedades.

# 30. Contrato del ataque básico mágico

El ataque de varita es una acción de ataque, no una habilidad: no genera idEjecucion ni experiencia de maestría.

Cada mano conserva su elemento y realiza su propia tirada de impacto y Crítico. La resistencia correspondiente reduce únicamente ese componente.

La armadura no reduce una descarga elemental pura. Los campos físicos provisionales de las plantillas no participan en combate ni se muestran en interfaz.

Una varita cuesta 1 de Maná; dos cuestan 2. El pago completo se valida y descuenta antes de hostilidad, daño y tiempo.

Una casilla válida consume Maná y tiempo aunque el ataque falle o no contenga objetivo. Geometría inválida o falta de Maná no consumen recursos.

# 31. Regla dual, respaldo y tiempo

ETAPA 6 conserva una única regla dual para armas físicas compatibles y doble varita. No existe una ecuación específica de catalizadores.

La principal controla alcance, patrón y selector.

Las manos usan multiplicadorManoPrincipal y multiplicadorManoSecundaria de ConfiguracionCombate.

El coste temporal sigue siendo el del arma más lenta más el recargo configurado sobre la rápida; dos varitas de coste 85 producen 111 unidades base.

Arma física más varita no forma un ataque dual híbrido.

G fuerza temporalmente el ataque natural sin desequipar; F confirma y Escape cancela.

# 32. Potencia de Habilidad e integración con ETAPA 5

Potencia de Habilidad se aplica en los adaptadores de daño y efectos del motor común. Una habilidad conserva un consumo de Maná, un coste temporal, un idEjecucion y una recompensa de maestría incluso con dos varitas.

Escala daño directo y magnitudes iniciales expresamente escalables.

No altera duración, intervalo, número de pulsos, área, coste de Maná o cantidad de objetivos.

La segunda mano aporta mediante el mismo multiplicador general de mano secundaria.

ProgresoMagicoJugador continúa como fuente única de grados, maestrías y deduplicación de experiencia.

# 33. Persistencia e interfaz

La migración recompone las propiedades finales de las dos varitas históricas con las plantillas elementales vigentes, conservando rareza, nivel, prefijos, sufijos, cantidad, ubicación, oro y progreso mágico. El snapshot original no se modifica.

El presentador común de objetos muestra Potencia de Habilidad, daño elemental, elemento y Maná por ataque. Inventario, equipamiento, compra y venta heredan el cambio. El comparador expresa la diferencia de Potencia en puntos porcentuales.

# 34. Validación y resultados de ETAPA 6

| Grupo | Resultado |
| --- | --- |
| Sintaxis JavaScript en Chromium/V8 | 21 de 21 archivos aprobados |
| Contratos funcionales en navegador | 25 de 25 comprobaciones aprobadas |
| Catálogo | 8 varitas, 2 bastones y 4 elementos por Tier |
| Restricciones | 0 .mjs, 0 .patch, sin Node.js, node:test ni dependencias |

La validación funcional se ejecutó mediante módulos reales en V8 y sustitutos mínimos para dependencias externas al paquete. El entorno no permitió abrir una partida completa; las pruebas manuales del documento VALIDACION_CONSOLA_ETAPA_6.md siguen siendo obligatorias antes del commit.

# 35. Riesgos y fuera de alcance

Daño, alcance, velocidad, Potencia y pesos de afijos son balance provisional para ETAPA 12.

Los recursos visuales de las nuevas varitas son provisionales.

La instrumentación dinámica de ETAPA 5 conserva una deuda de inyección explícita, aunque ahora reconoce player/map y jugador/mapa.

Fuera de alcance: once habilidades restantes, experiencia por ataques básicos, objetos que conceden habilidades, efectos propios de varitas y persistencia de combate o agenda.

# 36. Siguiente etapa - ETAPA 7

ETAPA 7 debe completar la interfaz de habilidades y maestrías sobre los contratos ya implementados, sin reescribir progresión, ejecución, catalizadores o combate.

Administración visual de la barra de diez ranuras, asignación y desasignación de habilidades.

Visualización de grados, requisitos, puntos universales y puntos específicos por maestría.

Tooltips completos, estados bloqueado/disponible/aprendido y los iconos definitivos previstos.

Reemplazo, cuando sea conveniente, del descubrimiento dinámico de Juego por una integración explícita.

Validación manual en juego y comandos deterministas en consola, sin Node.js ni dependencias externas.